خلاصه طرح تولید استاتور
	نام محصول
	استاتور

	ظرفیت
	126000 عدد

	مرجع صادر کننده مجوز
	وزارت تعاون

	تعداد کارکنان
	27 نفر

	تعداد شیفت و روز کاری
	1 شیفت

	مساحت زمین
	1600 متر مربع

	مساحت زیر بنا
	462 متر مربع

	هزینه های ثابت طرح (میلیون ریال)

	زمین
	1600

	ساختمان و محوطه سازی
	1440

	تاسیسات و تجهیزات
	465

	ماشین الات
	565

	وسایط نقلیه
	123

	ملزومات اداری
	112

	هزینه های قبل از بهره برداری
	428

	جمع
	4733

	هزینه های جاری طرح (سالیانه) (میلیون ریال)

	مواد اولیه و بسته بندی 
	4973

	حقوق و دستمزد
	1266

	سوخت و انرژی
	161

	تعمیر و نگهداری
	94

	استهلاک
	257

	جمع
	6751

	سرمایه گذاری کل طرح (میلیون ریال)

	سرمایه ثابت
	3570

	سرمایه در گردش
	984

	جمع
	4518

	هزینه های ثابت و متغیر تولید (میلیون ریال)

	هزینه های ثابت تولید
	909

	هزینه های متغیر تولید
	5457

	جمع
	6366

	فاکتورهای مالی طرح

	قیمت تمام شده محصول
	54365  ریال

	قیمت فروش محصول
	69095  ریال

	نقطه سر به سر تولید(درصد)
	28%

	سود ناخالص
	2340 میلیون ریال

	نرخ بازده داخلی طرح
	38%

	دوره بازگشت سرمایه
	2.8 سال


ویژگی های فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی:
3-قرار دادن حلقه های اختلاف فاز (4 حلقه) بر روی استاتور و خم کردن آنها بوسیله پرس دستی 

4-جوشکاری سرهای حاقه ها با استفاده از جریان الکتریکی.

5-پرس کردن قرقره سیم پیچ در محل خود بر روی استاتور توسط پرس دستی 

فرآیند تولید قرقره سیم پیچی شده:

1-سیم پیچی قرقه توسط دستگاه سیم پیچ.

2-لحیم کاری دو سر سیم پیچ با دو سر سیم های تغذیه.

3-تست سیم پیچ با اهم متر.

4-وارد کردن دو سر سیم لحیم شده در دو قطعه لوله وارنیش و چسبانیدن نوار چسب عایق روی سیم پیچ.

5-داخل کردن ورقه های هسته در سوراخ وسط قرقره، با پرس

فرآیند تولید رو تور:

1-قرار دادن ورقه های رو تور بر روی یک دیگر بوسیله گیج و وارد کردن پیش موقت داخل سوراخ روتور توسط پرس.

2-ارسال به کارگاههای دای کاست کار به واحدهای تراشکاری جهت خارج کردن پین موقت و تراشکاری سطح رو تور

4-انتقال روتور و شفت های موقت خارج شده به کارخانه.

5-جا زدن شفت در روتور به وسیله پرس.

6-اضافه کردن بوش لوله ای و واشر پلاستیکی بر روی محور شفت روتور به وسیله دست.

فرآیند تولید نگهدارنده های عقبی و جلویی:

1-قرار دادن برش برنزی، واشر نمدی و واشر فنری بر روی نگهدارنده 

2-پرس کردن بدنه اطراف واشر فنری بر روی واشر فنری و محکم کردن آن .

3-متمایز کردن (جهت تولید نگهدارنده جلویی ابتدا ابتدا محل شفت روتور از نگهدارنده توسط دریل سوراخ شده و سوراخ های محل پیچیده شدن پیچ های مونتاژ کننده قلاویز می گردد.

بعد از مراحل فوق مونتاژ نهایی صورت گرفته و پس از تست و کنترل محصول در جعبه مقوایی گزارده شده وسپس هر 6 جعبه در یک کارتن قرار داده می شود.به منظور حصول اطمینان از تولید محصولی با کیفیت قابل قبول ضرورت دارد.

مشخصه های مهم قطعات بشرح زیر مورد کنترل قرار می گیرد:

1-ورقه و هسته استاتور، روتور و هسته سیم پیچ:که ابعاد، تولرانس ها، جنس و مشخصات ظاهری مهم بوده و توسط کولیس و استفاده از آزمایشات الکترونیکی صورت می گیرد.

2-قرقره پلاستیکی:ابعاد، مشخصات ظاهری (شکسته و سوراخ نبودن و...) که استفاده از کولیس و روئیت مشخصات لازم است.

3-قرقره سیم پیچی شده: مقاومت سیم پیچ (توسط اهم متر) و مشخصات ظاهری (چشمی).

4-روتور بعد از تراشکاری سطح: ابعاد (میکرومتر).

5-الکترو موتور پس از مونتاژ نهایی:عایق بودن سیم پیچ، جریان هنگام کار عادی، افزایش درجه حرارت حین کار مداوم، کار بدون صدا و لرزش و مشخصات ظاهری که از دستگاههای تست دی الکتریک، آمپرمتر،ترمومتر و بازرسی چشمی و گوشی کنترل می گردد.

در مورد الکتروموتور لازم است مشخصات ظاهری، مشخصه های عایق بودن سیم پیچ جریانهنگام کار عادی بطور 100% انجام می گیرد. در مورد ردیفهای 1 و 2 مشخصه های مربوط بطور تصادفی و ردیف های 3 و 4 بطور 100% انجام گیرد.

1-سرمایگذاری ثابت طرح:
1-1- زمین محل اجرای طرح:
	م2تراژ زمین
	قیمت واحد(ریال)
	قیمت کل (میلیون ریال )

	1600
	500000
	800


1-2-محوطه سازی:
	ردیف
	شرح
	مساحت زیربنا

(مترمربع)
	هزینه واحد

(ریال)
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	1
	خاکبرداری و تسطیح
	1600
	50000
	80

	2
	حصارکشی
	320
	800000
	256

	3
	فضای سبز،خیابان کشی
	640
	150000
	96

	جمع
	432


1-3-ساختمانها:
	ردیف 
	شرح
	مساحت زیربنا

(مترمربع)
	هزینه واحد

(ریال)
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	1
	سالن تولید
	187
	1800000
	336

	2
	انبارها
	75
	1500000
	112

	3
	ساختمان اداری و سرویس ها
	70
	3000000
	210

	4
	نمازخانه
	30
	2500000
	75

	5
	آزمایشگاه
	50
	3000000
	150

	6
	نگهبان و سرایدار
	50
	2500000
	125

	جمع
	1.008


4-1:تاسیسات و تجهیزات:
	ردیف 
	شرح
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	1
	برق رسانی (حق انشعاب نصب تابلو ها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه )
	150

	2
	آبرسانی (حق انشعاب و لوله گذاریو000)
	80

	3
	گاز رسانی(حق انشعاب و لوله گذاری و...)
	20

	4
	امتیاز خط تلفن 
	5

	5
	ایمنی و اطفا حریق
	50

	6
	وسایل سرمایش و گرمایش
	30

	7
	مخازن ذخیره سوخت و آب
	100

	8
	سیستم بخار:برآورد تعداد و ظرفیتهای دیگهای بخار
	30

	جمع
	465


5-1- ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

	ردیف 
	نام ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
	تعداد
	هزینه واحد

(ریال)
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	1
	پرس-پنوماتیکی با مصرف هوای فشرده 30 لیتر در دقیقه و 500 کیلو گرمی
	1
	300
	300

	2
	پرس دستی-رومیزی با نیروی 100 کیلو گرم
	1
	15
	15

	3
	دستگاه جوشکاری-12 کیلو وات
	1
	200
	200


	4
	دستگاه سیم پیچ-با توان سیم پیچی 1200 دور در دقیقه با نمراتور و با امکان سیم پیچی قرقره در هر بار 0.85 کیلو وات
	1
	150
	150

	5
	اهم متر-دیجیتالی
	1
	5
	5

	6
	پرس هید رولیک-4 تن با توان 1.5 کیلو وات 
	1
	400
	400

	7
	نقاله-رو لبک دار با عرض 40 سانتیمتر و طول 40 سانتیمتر
	1
	750
	750

	8
	پیچ سفت کن-مدل مستقیم مصرف هوای فشرده 40 لیتر در دقیقه
	1
	5
	5

	9
	مواتی متر-دیجیتال
	1
	1.5
	1.5

	10
	تست دی الکتریک-با ولتاژ خروجی 2500 ولت
	1
	20
	20

	11
	تجهیزات حمل و نقل درون کارگاهی-25 عدد باکس پالت 0.7 -16×0.9 پاکت تراک 2 دستگاه و گاری دستی 4 عدد
	1
	150
	150

	12
	تجهیزات آزمایشگاهی – میکرو متر کولیس ترازوی دقیق ترمومتر دور سنج و ...
	1
	100
	100

	13
	کمپرسور-500 لیتری و توان 4 کیلو وات
	1
	50
	50

	14
	میز کار-با ابعاد 1×2 در 0.6 متر
	20
	50
	50

	جمع
	2197


6-1-وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:

	ردیف 
	شرح
	تعداد
	هزینه واحد

(ریال)
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	1
	نیسان بار
	1
	123
	123

	جمع
	123


7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی:
	ردیف 
	شرح
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	1
	لوازم اداری(میز-صندلی-فایل-گوشی-تلفن و...)
	56

	2
	لوازم آشپزخانه
	28

	3
	ابزار الات کارگاهی(در صورت نیاز)
	28

	جمع
	112


8-1-هزینه های قبل از بهره برداری:
	ردیف 
	شرح
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	1
	تهیه طرح و نقشه های مربوطه
	28

	2
	اخذ مجوز و سایر مجوزها
	20

	3
	حقوق ودستمزد نگهبان دردوره سازندگی
	68

	4
	راه اندازی آزمایشی(معادل ده روز مواد اولیه – سوخت و انرژی و دستمزد)
	110

	جمع
	226


جدول هزینه های ثابت طرح:
	ردیف 
	شرح
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	1
	زمین
	800

	2
	محوطه سازی و ساختمان
	1440

	3
	تاسیسات و تجهیزات
	465

	4
	وسایط نقلیه
	123

	5
	ماشین الات و تجهیزات
	565

	6
	تجهیزات اداری و کارگاهی
	112

	7
	متفرقه و پیش بینی نشده
	40

	8
	هزینه های قبل از بهره برداری
	226

	جمع
	3771


2-هزینه های جاری طرح:

2-1-مواد اولیه و بسته بندی:

	ردیف 
	مواد اولیه و بسته بندی 
	مقدار
	واحد
	هزینه واحد
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	
	
	
	
	ریالی
	ارزی
	

	1
	سیم شارلاک دار- قطر 32 میلیمتر کلاس حرارتی B استاندارد ملی کشور 2653
	35640
	کیلو گرم
	130000
	35

	2
	سیستم تغذیه
	50400
	کیلو گرم
	35000
	1764

	3
	لحیم-با قطع 60% طبق استاندارد VDE 293 Nylhi
	27
	کیلو گرم
	220000
	6

	4
	لوله وارنیش-قطر 2mm زرد رنگ طبق استاندارد din40620
	49920
	متر
	1200
	599

	5
	نوار چسب عایق-از جنس پلی استر عرض 28mm و ضخامت 100 میکرون
	25200
	متر
	1000
	25

	6
	مفتول مسی-6h31 4 din road Copper
	2520
	کیلو گرم
	560000
	1411

	7
	آلومینیم
	5184
	کیلو گرم
	12000
	62

	8
	بوش زینتر شده-sintered bush
	249600
	عدد
	5000
	374

	9
	بوش لوله ای-ghmgecshen pogyamaid mougding
	124800
	عدد
	600
	124

	10
	پیچ-چهار سو با طول 40mm
	249600
	عدد
	100
	124

	11
	قرقه پلاستیکی-
	126000
	عدد
	500
	39

	12
	انواع ورقه
	7776
	هزار عدد
	3500
	27

	13
	هزینه تزریق آلومینیم به روتور
	126
	هزار عدد
	100
	63

	14
	هزینه شفت فولادی
	126
	هزار عدد
	100
	63

	15
	هزینه بدنه نگهدارنده
	259200
	عدد
	100
	129

	16
	جعبه مقوایی-با ظرفیت بک الکتروموتو
	124800
	عدد
	600
	56

	17
	کارتن-با ظرفیت 6 الکتروموتور و اندازه 10×25×40
	20600
	عدد
	3500
	72

	
	4973


2-2-حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:
	ردیف 
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهیانه 

(ریال)
	حقوق سالیانه 

(میلیون ریال)

	1
	مدیر عامل
	1
	6500000
	78

	2
	مدیر فروش
	1
	4500000
	54

	3
	راننده و تدارکات
	1
	3000000
	36

	4
	سرایدار و نگهبان
	1
	3000000
	36

	5
	حسابدار و امور اداری
	1
	3500000
	42

	6
	تکنسین آزمایشگاه
	1
	3000000
	36

	جمع حقوق
	6
	
	282

	مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما(معادل 70%جمع حقوق)
	197

	جمع کل
	497


2-2-حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

	ردیف 
	شرح
	تعداد
	حقوق ماهیانه 

(ریال)
	حقوق سالیانه 

(میلیون ریال)

	1
	مدیر کارخانه 
	1
	5500000
	66

	2
	کارشناس
	0
	
	0

	3
	تکنسین
	2
	3800000
	912

	4
	کارگر ماهر
	5
	3200000
	192

	5
	کارگر ساده
	13
	2800000
	436

	جمع حقوق
	21
	
	594

	مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما(معادل 70%جمع حقوق)
	416

	جمع کل
	10019


4-2-هزینه سوخت و انرژی:
	ردیف 
	شرح
	واحد
	مصرف سالیانه
	هزینه واحد(ریال)
	هزینه کل(میلیون ریال)

	1
	برق مصرفی
	کیلو وات ساعت
	82368
	1600
	132

	2
	آب مصرفی
	متر مکعب
	1248
	700
	873

	3
	گازوئیل
	لیتر
	85000
	165
	14

	4
	بنزین
	لیتر
	7500
	2000
	15

	جمع کل
	1034


5-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری:

	ردیف 
	شرح
	ارزش دارائی

(میلیون ریال)
	استهلاک
	تعمیر و نگهداری

	
	
	
	درصد
	مبلغ
	درصد 
	مبلغ

	1
	ساختمان
	1008
	10
	10
	2
	20

	2
	تاسیسات
	465
	12
	55
	5
	23

	3
	وسایط نقلیه
	123
	20
	24
	10
	12

	4
	ماشین الات و تجهیزات
	565
	10
	56
	5
	28

	5
	تجهزات اداری
	112
	20
	22
	10
	11

	جمع
	257
	
	94


جدول هزینه جاری طرح:
	ردیف 
	شرح
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	1
	مواد اولیه وبسته بندی
	4973

	2
	حقوق و دستمزد
	1265

	3
	سوخت وانرژی
	161

	4
	تعمیر و نگهداری
	94

	5
	استهلاک
	257

	6
	هزینه اداری و فروش(1% فروش)
	35

	7
	پیش بینی نشده
	65

	جمع
	6850


/
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:
	ردیف 
	شرح
	هزینه

(میلیون ریال)
	هزینه ثابت
	هزینه متغیر

	
	
	
	درصد
	مبلغ
	درصد 
	مبلغ

	1
	مواد اولیه و بسته بندی
	4973
	0
	0
	100
	4973

	2
	حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی
	786
	70
	550
	30
	236

	3
	سوخت و انرژی
	161
	20
	32
	80
	129

	4
	تعمیر و نگهداری
	94
	20
	18
	80
	76

	5
	بیمه کارخانه(دو در هزارسرمایه ثابت)
	30
	100
	30
	0
	0

	6
	پیش بینی نشده
	65
	35
	22
	65
	43

	7
	استهلاک
	257
	100
	257
	0
	0

	جمع
	909
	
	5457


سرمایه در گردش:

	ردیف 
	شرح
	هزینه کل

(میلیون ریال)

	1
	مواد اولیه (2 ماه مواد اولیه و بسته بندی)
	828

	2
	تنخواه گردان(20 روز هزینه تولیدبجز هزینه مواد و بسته بندی)
	120

	جمع
	948


جدول سرما یگذاری:
	ردیف 
	هزینه ثابت طرح
	جمع

_(میلیون ریال)

	1
	سرمایگذاری ثابت
	3570

	2
	هزینه های قبل از بهره برداری
	250

	3
	سرمایه در گردش
	948

	جمع
	4768


3- ظرفیت تولید:126 هزار عدد
4- قیمت فروش واحد: 69095  ریال
5- فروش کل:8706 میلیون ریال
6- قیمت تمام شده هر واحد تولید:54365 ریال

7- محاسبه نقطه سر به سر:28%
درصد نقطه سر به سر =100*{(هزینه متغییر تولید – فروش)/هزینه ثابت تولید}

8- میزان فروش در نقطه سر به سر:2437 میلیون ریال
فروش در نقطه سر به سر = {(فروش کل ÷ هزینه متغییر)-1} ÷ هزینه ثابت تولید

9- سود ناویژه:2340 میلیون ریال             =هزینه تولید-فروش کل

10- محاسبه سود ویژه:

سود نا ویژه:

کسر می شود هزینه های عملیاتی:

حقوق و دست مزد پرسنل اداری:479
هزینه اداری و فروش:35
هزینه ها عملیاتی:

سود عملیاتی:

کسر می شود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله)113
سود تسهیلات357
سود ویژه قبل از کسر مالیات:1356 میلیون ریال
11- نرخ برگشت سرمایه:                 38%  = سرمایه گذاری ثابت ÷ سود ویژه

12- دوره برگشت سرمایه2.5 سال:  

PAGE  
16

