| منابع، مخازن، بویلرها و تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت | نام محصول |  |
| --- | --- | --- |
| 25 دستگاه بویلر و 500 تن منابع در سال | ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) |  |
| بویلر - آب داغ - بخار و روغن داغ - .... منابع - مواد نفتی در پالایشگاهها - مجتمع هاي پتروشیمیایی - طرح هاي نفتی | موارد کاربرد |  |
| ورق فولادي ، پروفیل فولادي ، لوله هاي آتشخوار فولادي و ... | مواد اولیه مصرفی عمده |  |
| 3591 دستگاه بویلر و 80974 تن منابع در سال | کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) |  |
| 21 | اشتغال زایی (نفر) |  |
| 1500 | زمین مورد نیاز (مترمربع) |  |
| 50 | اداري (مترمربع) | زیربنا |
| 600 | تولیدي (مترمربع) |  |
| 50 | انبار (مترمربع) |  |
| 90 | تاسیسات و سایر |  |
| به ترتیب 588 ،45 و 84 تن در سال | میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی |  |
| --- | ارزي (یورو) | ســرمایه گــذاري ثابت طرح |
| 5440 | ریالی (میلیون ریال) |  |
| 5440 | مجموع (میلیون ریال) |  |
| استانهاي بوشهر ، خوزستان و ایلام | محل پیشنهادي اجراي طرح |  |

| هزینه ها – میلیون ریال | اقلام سرمایه ثابت | ردیف |
| --- | --- | --- |
| 690 | ماشین آلات | 1 |
| 740 | تجهیزات و ابزارآلات | 2 |
| 580 | تأسیسات | 3 |
| 1680 | ساختمان ها | 4 |
| 600 | زمین | 5 |
| 106 | محوطه سازي | 6 |
| 100 | تجهیزات آزمایشگاهی | 7 |
| 240 | وسایط نقلیه | 8 |
| 150 | وسایل اداري و خدماتی | 9 |
| 60 | هزینه هاي قبل از به رهبرداري | 10 |
| 494 | هزینه هاي پیش بینی نشده (ده درصد اقلام بالا) | 11 |
| جمع کل 5440 میلیون ریال |  |  |

1-1-5- زمین

مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 840  متر مربع برآورد شد . از اینرو حداقل زمین مـورد

نیاز طرح 1500 متر مربع برآورد می گردد. علت اختصاص فضاي بیشتر زمین بدان جهت است کـه

محصولات تولیدي و همچنین مواد اولیه عموماً در محوطه انبار 	 میشوند و لذا با توجه بـه افـزایش

مساحت مورد ن یاز محوطه، فضاي لازم زمین نیز افزایش پیدا می کند. براي تعیین هزینه هاي تـأمین

زمین فرض می گردد که محل اجراي یکی از شهرك هاي صنعتی در سطح کشور 	 میباشد از اینـرو

قیمت خرید هر متر مربع آن 400,000 ریال فرض می گـردد کـه در ایـن صـورت کـل  هزینـه خریـد

زمین معادل 600  میلیون ریال برآورد می گردد.

2-1-5-محوطه سازي

## ۵۳

محل اجراي طرح، یکی از شهر كهاي صنعتی در سطح کـشور پـیش بینـی شـده اسـت . از اینـرو

هزینه محوطه سازي آن که شـامل تـسیطح زمـین، دیـوار کـشی و حصارکـشی هـا، درب ورودي و

فضاي سبز و غیره است که شرح کام ل این موارد به همـراه هزینـه هـاي آن در جـدول ذیـل آورده

شده است.

|  | جدول شماره 29- هزینه هاي محوطه سازي |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هزینه کل – میلیون ریال | هزینه واحد (ریال) | مساحت – متر مربع | شرح فضاهاي کاري | ردیف |
| 13 | 50000 | 260 | فضاي سبز | 1 |
| 60 | 150000 | 400 | خیابان کشی و پارکینگ | 2 |
| 33 | 150000 | 220 | دیوار کشی | 3 |
| 106 | - | - | جمع کل |  |

محوطه لازم است از زیرسازي مناسب جهت تردد بارهاي ثقیل برخوردار باشد.

3-1-5-ساختمانهاي تولیدي و اداري

با توجه به ابعاد حـداقل ماشـین آلات و تجهیـزات مـورد نیـاز، حـداقل فـضاهاي کـاري نیـز بـه

صورت زیر تعیین گردیده است.

| جدول شماره 30- تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد قطع هسازي به روش تجهیزات نفت |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هزینه کل – میلیون ریال | هزینه ساخت واحد متر مربع (ریال) | مساحت – متر مربع | شرح فضاهاي کاري | ردیف |
| 1320 | 2,200,000 | 600 | سالن تولید | 1 |
| 75 | 1،500،000 | 50 | انبارها | 2 |
| 100 | 2،000،000 | 50 | ساختمان پشتیبانی تولید | 3 |
| 125 | 2،500،000 | 50 | اداري – خدماتی | 4 |
| 60 | 1،500،000 | 40 | سایر | 5 |

## ۵۴

| 1680 | - | 840 | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- |

4-1-5-حداقل ماشین آلات مورد نیاز

با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین آلات زیر بـراي یـک واحـد صـنعتی تولیـد تجهیـزات

نفت مورد نیاز است.

| جدول شماره 31- حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد تولید تجهیزات نفت |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قیمت کل (میلیون ریال) | قیمت واحد (ریال) | تعداد | منبع تامین | شرح ماشین الات | ردیف |
| 80 | 40,000,000 | 2 | داخل | گیوتین ورق بر | 1 |
| 15 | 15,000,000 | 1 | داخل | دستگاه اره آتشی | 2 |
| 25 | 25,000,000 | 1 | داخل | دستگاه اره آب صابونی | 3 |
| 60 | 20,000,000 | 3 | داخل | تجهیزات جوش برق | 4 |
| 160 | 80,000,000 | 2 | داخل | ماشین رول | 5 |
| 50 | 25,000,000 | 2 | داخل | دریل ستونی | 6 |
| 70 | 70,000,000 | 1 | داخل | دریل رادیال | 7 |
| 30 | 20,000,000 | 1 | داخل | کمپرسور و تجهیزات رنگ آمیزي | 8 |
| 100 | 100,000,000 | 1 | داخل | ماشین تراش دو متري | 9 |
| 100 | - | - | داخل | سایر تجهیزات | 10 |
| جمع کل 690 میلیون ریال |  |  |  |  |  |

علاوه بر ماشین آلات ذکر شده در جدول بالا ، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز خواهد بود .

| جدول شماره 32- حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید تجهیزات نفت |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قیمت کل (میلیون ریال) | قیمت واحد (ریال) | تعداد | منبع تامین | شرح تجهیزات | ردیف |
| 40 | 40,000,000 | - | داخل | ابزارآلات دستی و عمومی | 1 |
| 20 | 5,000,000 | 4 | داخل | میزهاي کار و غیره | 2 |

## ۵۵

| جدول شماره 32- حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید تجهیزات نفت |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قیمت کل (میلیون ریال) | قیمت واحد (ریال) | تعداد | منبع تامین | شرح تجهیزات | ردیف |
| 480 | 480،000،000 | 1 | داخل | جرثقیل سقفی ده تن | 3 |
| 80 | 20،000،000 | 4 | داخل | فیکسچرهاي مونتاژ | 4 |
| 80 | - | - | داخل | تجهیزات تست و کنترل کیفیت | 5 |
| 40 | 20,000,000 | 2 | داخل | جرثقیل دستی به همراه قاب آن | 6 |
| جمع کل 740 میلیون ریال |  |  |  |  |  |

6-1-5- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

طرح حاضر نیاز به تعمیرگاه خاصی ندارد ولی هزینه مورد نیـاز آزمایـشگاه طـرح معـادل 100

میلیون ریال برآورد 	 میگردد که شامل تجهیـزات کنتـرل کیفیـت جوشـکاري هـا، نـشت آب و غیـره

خواهد بود.

7-1-5- تاسیسات

براساس ماشین آلات، تجهیزات و فضاهاي کاري، تأسیسات زیر مورد نیاز طرح خواهد بود:

|  | جدول شماره 33- تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| هزینه (میلیون ریال) | شرح | تأسیسات مورد نیاز | ردیف |
| 300 | توان 300 kw – به همراه کلیه تجهیزات لازم | برق | 1 |
| 100 | فشار 7 اتمسفر به همراه تجهیزات جانبی | هواي فشرده | 2 |
| 30 | - | آب | 3 |
| 80 | شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز | سوخت | 4 |
| 20 | - | تلفن و ارتباطات | 5 |
| 50 | - | تأسیسات گرمایش و سرمایش | 6 |

## ۵۶

جمع کل       580     میلیون ریال

8-1-5- وسایل اداري و خدماتی

وسایل اداري شامل میزهاي کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فایـل هـا و غیـره و وسـایل

خدماتی نیز مانند وسایل حمل و نقل دستی، وسایل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی مـی باشـد

که هزینه هاي تأمین این وسایل معادل 150 میلیون ریال برآورد شده است.

9-1-5- وسایط نقلیه

به منظور اجراي عملیات و فعالیت هاي جاري واحد صنعتی نیاز به یـک دسـتگاه وانـت نیـسان و

یک دستگاه خودروي سواري است که هزینه تأمین آنها معادل 240 میلیون ریال خواهد بود.

|  | جدول شماره 34 – وسایط نقلیه مورد نیاز طرح |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هزینه کل – میلیون ریال | موارد استفاده | تعداد | شرح وسایط نقلیه | ردیف |
| 120 | حمل و نقل مواد اولیه (فولادها) | 1 | وانت نیسان | 1 |
| 120 | استفاده مدیران | 1 | خودرو سواري پژو | 2 |
|  | جمع کل 240 میلیون ریال |  |  |  |

10-1-5- هزینه هاي قبل از بهر هبرداري

هزینه هاي قبل از بهره برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پـیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ

تسهیلات بانکی، مسافرت ها، بازدیدها ، مذاکره  با مشتریان و غیره خواهـد بـود کـه هزینـه هـاي آن

معادل 60 میلیون ریال برآورد می گردد.

11-1-5-  هزینه هاي پیش بینی نشده

## ۵۷

هزینه هاي پیش بینی نشده در حاضر معادل ده درصد کل سـرما یه ثابـت لحـاظ مـ ی گـردد کـه

2-6- معرفی منابع تأمین مواد اولیه

| جدول شماره 35- معرفی منابع تأمین مواد اولیه |  |  |
| --- | --- | --- |
| منابع تأمین | نام مواد | ردیف |
| کلیه آهن فرو شهاي منطقه شادآباد تهران و سایر شه رستانها | ورق فولادي | 1 |
| کلیه آهن فرو شهاي منطقه شادآباد تهران و سایر شه رستانها | پروفیل فولادي | 2 |
| کلیه آهن فرو شهاي منطقه شادآباد تهران و سایر شه رستانها | لوله هاي آتشخوار فولادي | 3 |
| فروشندگان تجهیزات بویلر و منابع – تهران - خیابان طالقانی – خیابان بهار ( بورس فروشندگان تجهیزات تاسیساتی ) | تجهیزات جانبی | 4 |
| کلیه آهن فرو شهاي منطقه شادآباد تهران و سایر شه رستانها | ورق شیروانی کرکره | 5 |
| تهران خیابان فردوسی – روبروي بانک ملی مرکز ( بورس فروشندگان مواد نسوز ) | مواد نسوز | 6 |
| بازار آهن آلات ساختمانی | سایر | 7 |

## ۶۳

| جدول شماره 36- برآورد میزان مصرف مواد اولیه سالانه |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| قیمت خرید واحد (ریال) | میزان مصرف سالانه | شرح مواد مصرفی |  |
| 13000 | 115500 کیلو | ورق فولادي بویلر | ر ل ی و ب |
| 12000 | 83500 کیلو | لوله آتشخوار |  |
| 8500 | 14800 کیلو | پروفیل فولادي |  |
| - | - | مواد عایق کاري |  |
| - | - | تجهیزات جانبی |  |
| 30000 | 4500 کیلو | سیم جوش و غیره |  |
| - | - | سایر |  |
| - | - | جمع |  |
| 11000 | 472800 کیلو | ورق فولادي | ن ز ا خ م و ع ب ا ن م |
| 8500 | 30000 کیلو | پروفیل فولادي |  |
| - | - | تجهیزات جانبی |  |
| 30000 | 8400 کیلو | سیم جوش و غیره |  |
| - | - | سایر |  |
| - | - | جمع |  |

7- پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

8 - وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال

با توجه به الزامات و نیازهاي کسب و کار ، طرح حاضر نیازمند نیروي انسانی زیر است.

|  | جدول شماره 39- نیروي انسانی لازم طرح |  |
| --- | --- | --- |
| تعداد - نفر |  | تخصص هاي لازم |
| 3 |  | کارشناس فنی |
| 1 |  | کارشناس اداري – مالی |
| 1 |  | کارشناس فروش |
| 5 |  | کارگر فنی ماهر – جوشکار |
| 4 |  | کارگر نیمه ماهر |
| 2 |  | کارمند اداري |
| 3 |  | منشی – راننده – نگهبان |
| 2 |  | خدمات |
|  | جمع 21 نفر |  |