خلاصه طرح تولید سیلیکات سدیم

| نام محصول | سیلیکات سدیم |
| --- | --- |
| ظرفیت | 3000 تن |
| مرجع صادر کننده مجوز | وزارت تعاون |
| تعداد کارکنان | 27 نفر |
| تعداد شیفت و روز کاری | 1شیفت |
| مساحت زمین | 3300 متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 845 متر مربع |
| هزینه های ثابت طرح (میلیون ریال) |  |
| زمین | 1650 |
| ساختمان و محوطه سازی | 2572 |
| تاسیسات و تجهیزات | 465 |
| ماشین الات | 625 |
| وسایط نقلیه | 123 |
| ملزومات اداری | 112 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 428 |
| جمع | 5975 |
| هزینه های جاری طرح (سالیانه) (میلیون ریال) |  |
| مواد اولیه و بسته بندی | 57206 |
| حقوق و دستمزد | 1896 |
| سوخت و انرژی | 389 |
| تعمیر و نگهداری | 93 |
| استهلاک | 335 |
| جمع | 59919 |
| سرمایه گذاری کل طرح (میلیون ریال) |  |
| سرمایه ثابت | 6264 |
| سرمایه در گردش | 9713 |
| جمع | 15977 |
| هزینه های ثابت و متغیر تولید (میلیون ریال) |  |
| هزینه های ثابت تولید | 1628 |
| هزینه های متغیر تولید | 58359 |
| جمع | 59987 |
| فاکتورهای مالی طرح |  |
| قیمت تمام شده محصول | 19999000 ریال |
| قیمت فروش محصول | 21521333 ریال |
| نقطه سر به سر تولید(درصد) | 22% |
| سود ناخالص | 4589 میلیون ریال |
| نرخ بازده داخلی طرح | 42% |
| دوره بازگشت سرمایه | 2.5 سال |

ويژگي هاي فرآيند،نكات فني و شرايط عملياتي:

سیلیکات سدیم به دو روش خشک و تر قابل تولید است که که روش خشک به عنوان فرآیند منتخب مبنای محاسبات طرح قرار گرفته است:

الف- فرآنیدتولید سیلیکات سدیم به روش خشک:

سدیم سیلیکات های در کوره های نظیر کوره های تهیه شیشه از ذوب کردن مخلوط شن و کربنات سدیم در حدود 1450 درجه بدست می آید چون درجه حرارت تشکیل سدیم سیلیکات های نامحلول پایین تر از این دزجه حرارت می باشد برای جلوگیری از ایجاد این سیلیکات ها باید در نسبت شن و ماده قلیایی در موقع ذوب کنترل و دقت کافی انجام شود. ماده مذاب به دست آمده رنگی تقریباً آبی تا سبز روشن دارد. این رنگ به خاطر ناخالصی های موجود که کمتر از 1% می باشد و معمولاً از ترکیبات آهنی هستند ایجاد می شود. مواد ذوب شده در یک سیستم خنک می شوند و بعد در دستگاه بعدی به اندازه کافی خرد نیگردند و در آب حل میگردند سپس با عمل فیلتراسیون محلول صاف شده سدیم سیلیکات ها بدست می آید. در صورتیکه هدف تهیه سدیم سیلیکاتها قلیایی باشد در موقع ذوب مقداری سود خشک نیز به کوره اضافه می شود و یا کافی از ابتدا سیلیس را با سود ذوب میکنند و برای سدیم سیلیکاتها در صورتی که مقدار m>2 باشد میبایست از بخار پر فشار استفاده نمود. البته میتوان در صورتیکه بخواهیم سدیم سیلیکاتهای خشک تهیه نماییم مواد ذوب خروجی از کوره بدون خنک شدن وارد یک سیستم می گردند که با مقدار مشخص آب مستقیماً سدیم سدیم سیلیکاتهای هیدراته به دست می آید.

ب-فرآیند تولید سیلیکات سدیم به روش تر:

از ترکیب مستقیم سود و سنگ سیلیس در فشار در درجه حرارت لازم در رآکتور سیلیکات سدیم تولید می شود. محلول های سیلیکات تا نسبت مواد در حدود 2.65 در اتوکلاوی با دمای حدود 160 درجه سانتی گراد و از انحلال شن های پودر شده در محلول سود قابل تهیه می باشند. نسبتهای بالاتر با استفاده از سیلیکات های آمورف امکان پذیر است. در این روش سیلیس توسط نقاله تسمه به آسیاب منتقل و پس از تبدیل آن به پودر به وسیله نقاله تسمه ای دیگری به محل مخصوص حمل می گردد تا آماده تغذیه به راکتورها گردد،از طرف دیگر سود سودزآور جامد در مخزن گرم کردن سود به مقدار لازم به آب مخلوط گشته تا درجه حرارت لازم بوسیله پمپ به راکتور منتقل می گردد، پس از بارگیری راکتور با سنگ سیلیس و سود سوز آور و آب به مقدار کافی سیکل پخت (اتوکلاو) تا بدست آوردن محلول محول مود دلخواه سیلیکات سدیم ادامه یابد، پس از خاتمه پخت محصول به مخزن ته نشین شدن مواد جامد محلول حامل به خشک کن منتقل و پس از تغلیظ به درصد مورد دلخواه محصول نهایی به مخازن نگهداری حمل و جهت تحویل به مصرف کننده آماده می شود. مواد ته نشین شده در مخزن حوضچه ته نشینی منتقل پس از اختلاط با آب محلول بدست آمده را در درامهای فولادی به حجم های 45 تا 205 لیتری عرضه می شود و بعضی مواقع توسط تانکرهایی با گنجایش تا 15000 لیتر انجام می گیرد.

مراحل و شیوه های کنترل کیفیت در فرآیند به شرح ذیل است:

1-اندازه ذرات کوارتز

2-دانسیته کربنات سدیم مصرفی

3-مقدار آهن موجود در سیلیکات

4-غلظت سود مصرفی

5-ناخالصی های آمورف حائی یون های فلزی در سیلیکات

فرآیند تولید:

شماتیک فرآیندخشک:

3

4

5

2

1

10

9

7

6

8

شماتیک فرآیند تر:

2

1

3

4

5

6

7

10

8

9

1.)توزین مواد اولیه            6.)مخزن تغلیظ

2.)اتوکلاو                        7.)خشک کردن

3.)مخزن ته نشینی             8.)بسته بندی

4.)فیلتر تانک                   9.)انبار نمودن محصول

5.)مخزن رنگبری           10.)دیگ بخار

1-سرمایگذاری ثابت طرح:

1-1- زمین محل اجرای طرح:

| متراژ زمین | قیمت واحد(ریال) | قیمت کل (میلیون ریال ) |
| --- | --- | --- |
| 3300 | 500000 | 1650 |

1-2-محوطه سازی:

| ردیف | شرح | مساحت زیربنا (مترمربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاکبرداری و تسطیح | 3300 | 50000 | 165 |
| 2 | حصارکشی | 660 | 800000 | 528 |
| 3 | فضای سبز،خیابان کشی | 1320 | 150000 | 198 |
| جمع |  |  |  | 891 |

1-3-ساختمانها:

| ردیف | شرح | مساحت زیربنا (مترمربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 360 | 1800000 | 648 |
| 2 | انبارها | 255 | 1500000 | 383 |
| 3 | ساختمان اداری و سرویس ها | 100 | 3000000 | 300 |
| 4 | نمازخانه | 30 | 2500000 | 75 |
| 5 | آزمایشگاه | 50 | 3000000 | 150 |
| 6 | نگهبان و سرایدار | 50 | 2500000 | 125 |
| جمع |  |  |  | 1681 |

4-1:تاسیسات و تجهیزات:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | برق رسانی (حق انشعاب نصب تابلو ها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه ) | 150 |
| 2 | آبرسانی (حق انشعاب و لوله گذاریو000) | 80 |
| 3 | گاز رسانی(حق انشعاب و لوله گذاری و...) | 20 |
| 4 | امتیاز خط تلفن | 5 |
| 5 | ایمنی و اطفا حریق | 50 |
| 6 | وسایل سرمایش و گرمایش | 30 |
| 7 | مخازن ذخیره سوخت و آب | 100 |
| 8 | سیستم بخار:برآورد تعداد و ظرفیتهای دیگهای بخار | 30 |
| جمع |  | 465 |

5-1- ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

| ردیف | نام ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی | تعداد | هزینه واحد (میلیون ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مخزن ذوب-15 متر مکعب فولاد ضد زنگ مجهز به سیستم حرارتی مشتعل سخت و دمای 1200 درجه سانتی گراد | 1 | 10 | 100 |
| 2 | اتوکلاو-تحت فشار 6 کیلو گرمبر سانتی متر مربع فولاد ضد زنگ | 2 | 50 | 100 |
| 3 | مخزن ته نشین مواد اضافی | 2 | 25 | 50 |
| 4 | فیلتر تانک-فولاد ضد زنگ حجم عملیات 15 متر مکعب | 1 | 20 | 20 |
| 5 | مخزن رنگبری-از جنس بتنی حجم مفید 20 متر مکعب | 1 | 20 | 20 |
| 6 | مخزن تغلیظ-مجهز به سیستم حرارتی کویل بخار | 1 | 45 | 45 |
| 7 | خشک کن-از نوع drum (استوانه ای) | 1 | 55 | 55 |
| 8 | بویلر بخار-با ظرفیت بخار دهی حد اقل 2 تن در ساعت | 1 | 75 | 75 |
| 9 | تسمه نقاله-به ظرفیت 10 تن در ساعت(به عرض 1 متر و ظول 20 متر) | 2 | 55 | 110 |
| 10 | دستگاه پرکن-به ظرفیت 500 کیلو در ساعت | 1 | 50 | 50 |
| جمع |  |  |  | 625 |

6-1-وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:

| ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وانت نیسان | 1 | 123 | 123 |
| جمع |  |  |  | 123 |

7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداری(میز-صندلی-فایل-گوشی-تلفن و...) | 56 |
| 2 | لوازم آشپزخانه | 28 |
| 3 | ابزار الات کارگاهی(در صورت نیاز) | 28 |
| جمع |  | 112 |

8-1-هزینه های قبل از بهره برداری:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهیه طرح و نقشه های مربوطه | 48 |
| 2 | اخذ مجوز و سایر مجوزها | 40 |
| 3 | حقوق ودستمزد نگهبان دردوره سازندگی | 118 |
| 4 | راه اندازی آزمایشی(معادل ده روز مواد اولیه – سوخت و انرژی و دستمزد) | 151 |
| جمع |  | 428 |

جدول هزینه های ثابت طرح:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمین | 1650 |
| 2 | محوطه سازی و ساختمان | 2572 |
| 3 | تاسیسات و تجهیزات | 654 |
| 4 | وسایل نقلیه | 123 |
| 5 | ماشین الات و تجهیزات | 625 |
| 6 | تجهیزات اداری و کارگاهی | 112 |
| 7 | متفرقه و پیش بینی نشده | 528 |
| 8 | هزینه های قبل از بهره برداری | 428 |
| جمع |  | 6692 |

2-هزینه های جاری طرح:

2-1-مواد اولیه و بسته بندی:

| ردیف | مواد اولیه و بسته بندی | مقدار | واحد | هزینه واحد |  |  | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ریالی | ارزی |  |  |
| 1 | سیلیکا(کوارتز)-سیلیس با درجه خلوص 98 درصد و با مش 200 | 483000 | کیلو گرم | 50000 |  |  | 24150 |
| 2 | کربنات سدیم-کربنات سدیم سنگین با درجه 5000098 درصد | 251000 | کیلو گرم | 3100 |  |  | 778 |
| 3 | سیلیکا کوارتز-سیلیس با درجه خلوص 96 درصد و مش 200 | 606000 | کیلو گرم | 50000 |  |  | 30300 |
| 4 | کربنات سدیم-کربنات سدیم سنگین با درجه خلوص 98 درصد | 507000 | کیلو گرم | 3100 |  |  | 1572 |
| 5 | بشکه پلاستیکی-در اندازه بزرگ | 3500 | عدد | 55000 |  |  | 193 |
| 6 | بشکه پلاستیکی-در اندازه کوچک | 8500 | عدد | 25000 |  |  | 213 |
| جمع |  |  |  |  |  | 57206 |  |

2-2-حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

| ردیف | شرح | تعداد | حقوق ماهیانه (ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر عامل | 1 | 6500000 | 78 |
| 2 | مدیر فروش | 1 | 4500000 | 54 |
| 3 | راننده و تدارکات | 1 | 3000000 | 36 |
| 4 | سرایدار و نگهبان | 1 | 3000000 | 36 |
| 5 | حسابدار و امور اداری | 1 | 3500000 | 42 |
| 6 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 3000000 | 36 |
| جمع حقوق |  | 6 |  | 282 |
| مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما(معادل 70%جمع حقوق) |  |  |  | 198 |
| جمع کل |  |  |  | 480 |

2-2-حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

| ردیف | شرح | تعداد | حقوق ماهیانه (ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر کارخانه |  | 5500000 | 66 |
| 2 | کارشناس |  | 4500000 | 54 |
| 3 | تکنسین |  | 3800000 | 137 |
| 4 | کارگر ماهر |  | 3200000 | 307 |
| 5 | کارگر ساده |  | 2800000 | 269 |
| جمع حقوق |  |  |  | 833 |
| مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما(معادل 70%جمع حقوق) |  |  |  | 583 |
| جمع کل |  |  |  | 1416 |

4-2-هزینه سوخت و انرژی:

| ردیف | شرح | واحد | مصرف سالیانه | هزینه واحد(ریال) | هزینه کل(میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق مصرفی | کیلو وات ساعت | 224640 | 1600 | 359 |
| 2 | آب مصرفی | متر مکعب | 1872 | 700 | 1 |
| 3 | گازوئیل | لیتر | 85000 | 165 | 14 |
| 4 | بنزین | لیتر | 7500 | 2000 | 15 |
| جمع کل |  |  |  |  | 389 |

5-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری:

| ردیف | شرح | ارزش دارائی (میلیون ریال) | استهلاک |  | تعمیر و نگهداری |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |
| 1 | ساختمان | 1681 | 10 | 168 | 2 | 34 |
| 2 | تاسیسات | 465 | 12 | 56 | 5 | 3 |
| 3 | وسایل نقلیه | 123 | 20 | 25 | 10 | 13 |
| 4 | ماشین الات و تجهیزات | 625 | 10 | 63 | 5 | 31 |
| 5 | تجهزات اداری | 112 | 20 | 23 | 10 | 12 |
| جمع |  |  |  | 335 |  | 93 |

جدول هزینه جاری طرح:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه وبسته بندی | 57206 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 1896 |
| 3 | سوخت وانرژی | 389 |
| 4 | تعمیر و نگهداری | 93 |
| 5 | استهلاک | 335 |
| 6 | هزینه اداری و فروش(1% فروش) | 25 |
| 7 | پیش بینی نشده | 53 |
| جمع |  | 59997 |

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

| ردیف | شرح | هزینه (میلیون ریال) | هزینه ثابت |  | هزینه متغیر |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |
| 1 | مواد اولیه و بسته بندی | 57206 | 0 | 0 | 100 | 57206 |
| 2 | حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی | 1416 | 70 | 991 | 30 | 425 |
| 3 | سوخت و انرژی | 389 | 20 | 78 | 80 | 311 |
| 4 | تعمیر و نگهداری | 93 | 20 | 19 | 80 | 74 |
| 5 | بیمه کارخانه(دو در هزارسرمایه ثابت) | 20 | 100 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | پیش بینی نشده | 528 | 35 | 185 | 65 |  |
| 7 | استهلاک | 335 | 100 | 335 | 0 | 0 |
| جمع |  |  |  | 1628 |  | 58359 |

سرمایه در گردش:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه (2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) | 9534 |
| 2 | تنخواه گردان(20 روز هزینه تولیدبجز هزینه مواد و بسته بندی) | 179 |
| جمع |  | 9713 |

جدول سرما یگذاری:

| ردیف | هزینه ثابت طرح | جمع (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمایه گذاری ثابت | 6264 |
| 2 | هزینه های قبل از بهره برداری | 428 |
| 3 | سرمایه در گردش | 9713 |
| جمع |  | 16405 |

3- ظرفیت تولید: 3000 تن

4- قیمت فروش واحد: 21521333 ریال

5- فروش کل: 64564 میلیون ریال

6- قیمت تمام شده هر واحد تولید: 19999000 ریال

7- محاسبه نقطه سر به سر: 22 %

درصد نقطه سر به سر =100*{(هزینه متغییر تولید – فروش)/هزینه ثابت تولید}

8- میزان فروش در نقطه سر به سر:14204 میلیون ریال

فروش در نقطه سر به سر = {(فروش کل ÷ هزینه متغییر)-1} ÷ هزینه ثابت تولید

9- سود ناویژه:4589 میلیون ریال         =هزینه تولید-فروش کل

10- محاسبه سود ویژه:

سود نا ویژه:

کسر می شود هزینه های عملیاتی:

حقوق و دست مزد پرسنل اداری:480

هزینه اداری و فروش:25

سود عملیاتی:

کسر می شود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله):214

سود تسهیلات:1230

سود ویژه قبل از کسر مالیات : 2630 میلیون ریال

11- نرخ برگشت سرمایه:           42%   = سرمایه گذاری ثابت ÷ سود ویژه

12- دوره برگشت سرمایه: 2.5 سال