طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی

موضوع:

احداث ورزشگاه فوتبال

محل اجرای طرح:

استان خراسان رضوی، شهر مشهد

متقاضی:

...

پاییز 1397

## مقدمه و تاریخچه طرح

ورزش و فعالیت بدنی به عنوان نمودی اجتماعی باید همگام با تغییرات و تحولات تدریجی توسعه یابد. یک جنبه مهم در ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکردهای ورزشی، وجود امکانات و زیرساختهای ورزشی مناسب و توسعه یافته است. در کشور ما به موازات فزونی علاقه عموم به ویژه نوجوانان و جوانان به ورزش و تربیت بدنی در سالهای اخیر، تمایل و رغبت سرمایه گذاران اعم از بخش خصوصی و دولتی نیز در بخشهای مختلف ورزش افزایش یافته است. سالیانه میلیاردها ریال صرف ساختن اماکن ورزشی جدید یا تجهیز اماکن ورزشی قدیمی می شود.

قدمت فوتبال به چندین سده پیش از میلاد و به چین بازمی‌گردد که به تدریج در یونان و روم نیز رواج یافته است. فوتبال مدرن امروزی نیز در سال ۱۸۶۶ در مدارس انگلستان شکل‌گرفت و به تدریج گستره پراکندگی آن همه جهان را زیر پوشش خود قرارداد. با شکل‌گیری سازمان فیفا در سال ۱۹۰۴ و ایجاد رقابت جام جهانی فوتبال، این ورزش بسیار گسترده‌ شد.

## تعاریف

باشگاه ورزشی: موسسه ایست که با هدف تعلیم و تقویت قوای جسمانی و روحانی افراد و سالم سازی جامعه و تعمیم یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و اصول و مقررات تعیین شده توسط وزارت ورزش و جوانان، با نظارت دولت تأسیس و اداره می شود.

موسس: شخص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیتهای قانونی است که دارنده پروانه تأسیس و اداره باشگاه عهده دار امور تأسیس و اداره باشگاه می باشد.

فوتبال: یک ورزش تیمی و محبوب‌ترین ورزش در بیشتر کشورهای جهان است که توسط دو تیم یازده نفره متشکل از بازیکنان فوتبال با یک توپ فوتبال بر روی چمن طبیعی یا مصنوعی با هدف گل‌زدن انجام می‌گیرد. یازده بازیکن هر تیم شامل چند مهاجم، هافبک، مدافع و یک دروازه‌بان می‌شوند که توسط سرمربی در زمین چیده می‌شوند و مانند یک سیستم عمل می‌کنند که سیستم فوتبال نامیده می‌شود.

زمین فوتبال: سطح بازی فوتبال است، اندازه‌ها و جزئیات آن در قانون شماره ۱ بازی فوتبال آمده‌است. یک زمین استاندارد فوتبال بزرگسالان برای مسابقات بین‌المللی می‌بایست ۱۰۰ تا ۱۱۰ متر طول و ۶۴ تا ۷۵ متر عرض داشته باشد. زمین‌های مسابقات استاندارد غیر بین‌المللی می‌تواند بین ۹۱ تا ۱۲۰ متر طول و ۴۵ تا ۹۱ متر عرض داشته و نباید مربع باشد.

فوتبال ساحلی: یکی از انواع ورزش فوتبال است که در ساحل یا بر زمینی پوشیده از ماسه برگزار می‌شود. پوشش کف زمین منحصراً از ماسه است و بایستی خالی از ریگ، صدف و هر نخاله دیگری باشد. زمین شکل مستطیل دارد، طول استاندارد آن بین ۳۵ تا ۳۷ متر و عرض آن ۲۶ تا ۲۸ متر است.

فوتسال: به بازی فوتبال درون سالن یا در محل باز و بدون دیوار و حصار در زمینی به ابعاد زمین بسکتبال گفته می‌شود. اندازه استاندارد زمین بازی، طول حداقل ۲۵ و حداکثر ۴۲ متر. عرض حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ متر. در مسابقات بین‌المللی طول حداقل ۳۸ و حداکثر ۴۲ متر. عرض حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۵ متر.

## اهداف سرمایه گذاری

- سرمایه گذاری برای احداث 3 استادیوم ورزشی مجزا جهت ورزشهای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در زمینی به مساحت 3000 مترمربع.

- کسب درآمد از طرح از طریق اجاره دادن سالنها و فروش بلیط تماشاگران

- احداث فضای ورزشی مدرن و مناسب با آخرین امکانات روز دنیا.

- اشاعه و گسترش فرهنگ ورزش جوانان.

- ایجاد محیطی سالم، مفرح و بهداشتی برای شکوفایی استعدادها.

- آموزش اصول و تکنیک های پایه فوتبال.

- زمینه سازی برای کشف استعدادهای برتر در رشته فوتبال.

- معرفی استعدادهای برتر به تیم های باشگاهی.

- تأمین منابع مالی مورد نیاز و اخذ مجوزهای لازم.

- ایجاد فضای مناسب ورزشی در شهر مقدس مشهد.

- جذب مشتریان (ورزشکاران) مربوطه و حفظ رابطه بلندمدت با آنها.

- ارائه مقدار مشخصی از خدمات در واحد زمان.

## 1-4- ارزش ها

- متعهد به رعایت اصول حرفه ای و قانونی

- متعهد به ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان

- متعهد به پاسخگویی به موقع به ارباب رجوع

- متعهد به شفافیت و صداقت

- حفظ کرامت انسانی

- مسئولیت پذیری

- رعایت اصول حفاظت از محیط زیست

- حفظ ایمنی ورزشکاران

## محاسبه ظرفیت اقتصادی طرح

گنجایش تماشاچی در استادیوم فوتبال 7000 نفر، در فوتبال ساحلی 4000 نفر و در فوتسال 2000 نفر می باشد. تعداد ساعات اجاره هر سالن در سال عبارت است از 300 روز کاری * 8 ساعت در روز = 2400 ساعت در سال.

## استاندارد سالنها

استادیوم های فوتبال زیرساختهای اصلی این رشته ورزشی پرطرفدار به شمار می رود. رعایت استانداردهای لازم در این استادیوم ها، از جنبه های مختلفی نظیر ایمنی، بالا بردن کیفیت مسابقات، جلب تماشاگر بیشتر به ورزشگاه و غیره حائز اهمیت است.

امروزه به گواه شواهد موجود فوتبال پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است. تاآنجاکه بسیاری از کشورهای پنج قاره آنرا در ردیف ورزش ملی خود محسوب می دارند. در کشور ما نیز فوتبال رایج ترین و پرطرفدارترین ورزش است و در مقایسه با تمامی رشته ها، بیشترین تعداد ورزشکار را به خود اختصاص داده است.

در دهه های اخیر خیل عظیم ورزشکارانی که به رشته فوتبال روی آورده اند ظرفیتی قابل توجه برای حضور جدی و برتر فوتبال کشورمان در سطح بین المللی فراهم آورده است. این در حالی است که به زیرساختهای اصلی این رشته پرطرفدار نظیر استادیوم های ورزشی کمتر عنایت شده است.

## مکان یابی طرح

## مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان، پایتخت ایران بود. مشهد با ۳۵۱ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ این شهر با ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ تن جمعیت، دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران است. این شهر به واسطه وجود حرم علی بن موسی الرضا، هشتمین امام مذهب شیعه، سالانه پذیرای بیش از ۲۷ میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر از خارج کشور است.

## شهر مشهد در حوزه رودخانه کشف‌رود و در دشت مشهد بین کوه‌های هزارمسجد و بینالود گسترده شده‌است. بیشینه ارتفاع شهر مشهد ۱۱۵۰ متر و کمینه آن ۹۵۰ متر است. شهر مشهد دارای آب و هوای متغیر، اما معتدل و متمایل به سرد و خشک است و از تابستان‌های گرم و خشک و زمستان‌های سرد و مرطوب برخوردار است. بیشینه درجه حرارت در تابستان‌ها ۴۳ درجه بالای صفر و کمینه آن در زمستان‌ها ۲۳ درجه زیر صفر است.

## پیش بینی زمان بندی طرح

|  | ماه 1 | ماه 2 | ماه 3 | ماه 4 | ماه 5 | ماه 6 | ماه 7 | ماه 8 | ماه 9 | ماه 10 | ماه 11 | ماه 12 | ماه 13 | ماه 14 | ماه 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تهیه مجوزهای قانونی و طرح توجیهی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تأمین سرمایه اولیه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| طراحی معماری و سازه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تحویل زمین و تجهیز کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خاکبرداری و گودبرداری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجرای فونداسیون |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجرای اسکلت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجرای سقف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دیوارچینی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عملیات تأسیساتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عملیات گچ کاری و نازک کاری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خرده کاریها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| محوطه سازی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تحویل نهایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| راه اندازی آزمایشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| راه اندازی نهایی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### هزینه زمین

| شرح | مساحت (مترمربع) | قیمت واحد (ریال) | قيمت كل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- |
| زمین طرح | 30,000 | 500,000 | 15,000 |
| جمع کل | 30,000 |  | 15,000 |

### هزینه محوطه سازی

| ردیف | شرح کار | واحد | مقدار کار | قيمت واحد (ریال) | کل هزینه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاکبرداری و تسطیح (اسکیپر) | مترمکعب | 700 | 330,000 | 231 |
| 2 | زیرسازی (تراکم خاک، شن نخودی) | مترمکعب | 800 | 520,000 | 416 |
| 3 | خیابان کشی، پارکینگ و فضای سبز | مترمربع | 600 | 280,000 | 168 |
| 4 | دیوار کشی و حصارکشی ورزشگاه | متر | 800 | 450,000 | 360 |
| 5 | درب ورودی | باب | 3 | 30,000,000 | 90 |
| 6 | روشنایی و نصب پرژکتور در 4گوشه زمین | عدد | 80 | 5,000,000 | 400 |
| 7 | پیست دو و میدانی | مترمربع | 1,400 | 650,000 | 910 |
| 8 | سکوی تماشاگر | نفر | 13,000 | 500,000 | 6,500 |
|  | جمع کل |  | 17,383 |  | 9,075 |

### هزینه ساختمان سازی

| ردیف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیریت | 20 | 30,000,000 | 600 |
| 2 | انبار | 30 | 11,000,000 | 330 |
| 3 | حمام | 35 | 15,000,000 | 525 |
| 4 | سرویس بهداشتی | 25 | 17,000,000 | 425 |
| 5 | رختکن | 100 | 15,000,000 | 1,500 |
| 6 | نگهبانی | 15 | 12,000,000 | 180 |
| 7 | موتورخانه | 50 | 9,800,000 | 490 |
| 8 | سالن فوتسال | 1,000 | 5,600,000 | 5,600 |
| 9 | فضای تجاری | 25 | 25,000,000 | 625 |
|  | جمع کل | 1,300 |  | 10,275 |

### تأسیسات عمومی

| ردیف | عنوان | میزان انشعاب | قیمت (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رسانی (کیلو وات ساعت) | 100 | 820 |
| 2 | آبرسانی (متر مکعب) | 75 | 115 |
| 3 | سوخت رسانی (مترمکعب) | 50 | 184 |
| 4 | سرمایش و گرمایش |  | 207 |
| 5 | تصفیه و فاضلاب |  | 196 |
|  | جمع کل |  | 1,522 |

### ماشین آلات و تجهیزات

| رديف | نام ماشین آلات/ تجهیزات | تعداد | قیمت واحد (ریال) | قیمت كل (م. ر.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | چمن مصنوعی | 800 | 1,850,000 | 1,480 |
| 2 | پارچه PVC | 84 | 175,000 | 15 |
| 3 | چسب 2جزئی آلمانی | 150 | 900,000 | 135 |
| 4 | سیلیس | 60,000 | 7,000 | 420 |
| 5 | لوله های زهکشی | 120 | 275,000 | 33 |
| 6 | لایه ژئوتکستایل | 800 | 400,000 | 320 |
| 7 | گرانول | 10,000 | 20,000 | 200 |
| 8 | برانکارد | 10 | 12,000,000 | 120 |
| 9 | صندلی تماشاگر | 13,000 | 625,000 | 8,125 |
| 10 | دوربین مداربسته | 1 | 165,000,000 | 165 |
| 11 | دزدگیر | 1 | 25,000,000 | 25 |
| 12 | وسایل اطفاء حریق | 1 | 126,000,000 | 126 |
| 13 | کمدهای رختکنها | 200 | 1,625,000 | 325 |
|  | جــمــع كـــل | 84,967 |  | 11,489 |

## وسایط نقلیه

| رديف | شرح وسایل | کشور سازنده | تعداد | قیمت واحد (ریال) | قیمت كل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وانت پیکان | ایران | 1 | 240,000,000 | 240 |
|  | جمع كـل |  | 1 |  | 240 |

### هزینه وسایل اداری

| ردیف | شرح | مبلغ (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | میز و صندلی اداری | 45 |
| 2 | لوازم التحریر | 17 |
| 3 | فایل و قفسه | 30 |
| 4 | تلفن و فکس | 16 |
| 5 | گاوصندوق | 34 |
| 6 | لوازم آشپزخانه | 25 |
|  | جمع | 167 |

### هزینه های قبل از بهره برداری

| ردیف | شرح | مبلغ (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | هزینه اخذ جواز تأسیس و دریافت مجوزهاي مختلف | 25 |
| 2 | هزینه کارشناسی و عقد قرارداد بانک | 63 |
| 3 | تهیه طرح و نقشه های مربوطه | 30 |
| 5 | هزینه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح | 46 |
| 6 | هزینه تهیه طرح توجیهی | 30 |
| 7 | مسافرت و بازدید | 25 |
|  | جمع | 219 |

## محاسبه سرمایه ثابت

| ردیف | شرح | مبلغ (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمین | 15,000 |
| 2 | محوطه سازی | 9,075 |
| 3 | ساختمان سازی | 10,275 |
| 4 | ماشین آلات و تجهیزات | 11,489 |
| 5 | تأسیسات عمومی | 1,522 |
| 6 | وسایط حمل و نقل | 240 |
| 7 | لوازم و تجهیزات اداری | 167 |
| 8 | هزینه های قبل از بهره برداری | 219 |
|  | جمع کل | 47,987 |

### مواد اولیه و بسته بندی

| ردیف | نام مواد اولیه و مشخصات فنی | مصرف سالیانه | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | توپ فوتبال | 40 | عدد | 2,200,000 | 88 |
| 2 | لوازم داوری | 12 | دست | 250,000 | 3 |
| 3 | سایر لوازم مصرفی | 1 | دست | 100,000,000 | 100 |
|  | جمع کل | 53 |  |  | 191 |

### حقوق و دستمزد نیروهای انسانی

| رديف | نیروی انسانی مورد نیاز | تخصص و میزان تحصيلات | تعداد | متوسط حقوق ماهيانه (ریال) | جمع حقوق ساليانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر | کارشناسی | 1 | 20,000,000 | 360 |
| 2 | انباردار | کاردانی | 1 | 13,000,000 | 234 |
| 3 | حسابدار | کارشناسی | 1 | 16,000,000 | 288 |
| 4 | کارگر | دیپلم | 5 | 11,000,000 | 990 |
| 5 | نگهبان | دیپلم | 3 | 12,000,000 | 648 |
|  | جــمـع كــــل |  | 11 |  | 2,520 |

### مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ...

| ردیف | شرح | واحد | مصرف روزانه | مصرف سالانه | هزينه واحد (ریال) | هزينه كل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آب مصرفی | m^3 | 35 | 10,500 | 6,000 | 63 |
| 2 | برق مصرفی | KWh | 230 | 69,000 | 3,500 | 244 |
| 3 | گاز | m^3 | 5 | 1,500 | 4,400 | 7 |
| 5 | تلفن | Puls | 400 | 120,000 | 50 | 6 |
|  | جمع کل |  |  |  |  | 319 |

### مخارج نگهداری و تعمیرات

| شرح | ارزش دارائي (میلیون ریال) | درصد | هزینه تعمیرات سالیانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- |
| محوطه سازی | 9,075 | 2% | 182 |
| ساختمان | 10,275 | 1% | 103 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 11,489 | 2% | 230 |
| تأسیسات و انشعابات | 1,522 | 5% | 76 |
| وسایط نقلیه | 240 | 10% | 24 |
| جمع کل | 32,601 |  | 614 |

### استهلاک

| ردیف | شرح | ارزش دارائي (میلیون ریال) | درصد | هزینه استهلاک سالیانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | محوطه سازی | 9,075 | 10% | 908 |
| 2 | ساختمان | 10,275 | 1% | 103 |
| 3 | تأسیسات | 1,522 | 10% | 152 |
| 4 | وسایط نقلیه | 240 | 10% | 24 |
| 5 | ماشین آلات و تجهیزات | 11,489 | 2% | 230 |
|  | جمع کل | 32,601 |  | 1,416 |

### پیش بینی سرمایه در گردش

| ردیف | شرح | مدت (روز) | قیمت (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | مواد اوليه مورد نیاز، کمکی و بسته بندي | 60 | 31 |
| 3 | حقوق دستمزد نیروهای انسانی | 90 | 265 |
| 4 | هزینه انرژیها (آب، برق، سوخت) | 30 | 28 |
|  | جــــمــــع كـــــــل |  | 325 |

### هزینه بهره برداری سالیانه

| شرح | مبلغ (میلیون ریال) |
| --- | --- |
| هزینه مواد اوليه و بسته بندي | 191 |
| هزينه حقوق و دستمزد | 2,520 |
| هزينه انرژي (آب، برق، سوخت) | 319 |
| هزينه تعميرات و نگهداري | 614 |
| هزينه استهلاك | 1,416 |
| هزینه اداری و فروش (2درصد فروش) | 270 |
| جمع کل | 5,330 |

## محاسبه درآمدها

| ردیف | نام محصولات | وزن تولید در سال (تن) | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کرایه سالنها | 7,000 | 500,000 | 3,500 |
| 2 | فروش بلیطها | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
|  | جمع | 107,000 |  | 13,500 |

## فرمولهای اقتصادی طرح

| رديف | عنوان | نتایج | واحد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | سرمایه ثابت | 47,987 | میلیون ریال |
| 2 | سرمایه در گردش | 325 | میلیون ریال |
| 3 | کل سرمایه گذاری | 48,311 | میلیون ریال |
| 4 | جمع هزینه های سالیانه | 5,330 | میلیون ریال |
| 5 | ظرفیت تولید سالیانه | 107,000 | در سال |
| 7 | فروش كل | 13,500 | میلیون ریال |
| 8 | قيمت تمام شده محصول | 49,817 |  |
| 9 | نقطه سربسری فروش | 23% | % |
| 10 | سود و زيان ويژه (سود) | 8,170 | میلیون ریال |
| 11 | ارزش افزوده ناخالص | 12,376 | میلیون ریال |
| 12 | ارزش افزوده خالص | 10,960 | میلیون ریال |
| 14 | نسبت افزوده خالص به فروش | 0.81 |  |
| 15 | نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل | 0.23 |  |
| 16 | سرمایه ثابت سرانه | 4,362 | میلیون ریال / نفر |
| 17 | کل سرمایه گذاری سرانه | 4,392 | میلیون ریال / نفر |
| 18 | نرخ بازدهی سرمایه | 17% | % |
| 19 | دوره برگشت سرمایه | 5.91 | دوره (سال) |

با آرزوی پیروزی

از توجه شما سپاسگذاریم.