خلاصه طرح تولید لوله و اتصالات خرطومی

| نام محصول | لوله و اتصالات خرطومی |
| --- | --- |
| ظرفیت | 309 تن |
| مرجع صادر کننده مجوز | وزارت تعاون |
| تعداد کارکنان | 27 نفر |
| تعداد شیفت و روز کاری | 1 شیفت |
| مساحت زمین | 3400 متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 920 متر مربع |
| هزینه های ثابت طرح (میلیون ریال) |  |
| زمین | 1700 |
| ساختمان و محوطه سازی | 2678 |
| تاسیسات و تجهیزات | 465 |
| ماشین الات | 100 |
| وسایط نقلیه | 123 |
| ملزومات اداری | 112 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 428 |
| جمع | 5606 |
| هزینه های جاری طرح (سالیانه) (میلیون ریال) |  |
| مواد اولیه و بسته بندی | 1736 |
| حقوق و دستمزد | 1928 |
| سوخت و انرژی | 418 |
| تعمیر و نگهداری | 68 |
| استهلاک | 290 |
| جمع | 4440 |
| سرمایه گذاری کل طرح(میلیون ریال) |  |
| سرمایه ثابت | 4774 |
| سرمایه در گردش | 3079 |
| جمع | 7853 |
| هزینه های ثابت و متغیر تولید(میلیون ریال) |  |
| هزینه های ثابت تولید | 1442 |
| هزینه های متغیر تولید | 2598 |
| جمع | 4040 |
| فاکتورهای مالی طرح |  |
| قیمت تمام شده محصول | 14647249 ریال |
| قیمت فروش محصول | 23899676 ریال |
| نقطه سر به سر تولید(درصد) | 30% |
| سود ناخالص | 3345 میلیون ریال |
| نرخ بازده داخلی طرح | 42% |
| دوره بازگشت سرمایه | 2.5 سال |

ويژگي هاي فرآيند،نكات فني و شرايط عملياتي:

در اين طرح مي توان عمليات توليد را به مراحل زير تقسيم بندي نمود:

1-آماده سازي مواد اوليه

2-اكستروژن

3-مستقيم كردن لوله ها

4-كلاف پيچ كردن

5-برش

6-اسيدشوئي و تميز كاري

7-عمليات نوكسازي

8-عمليات كشش

كه البته مراحل عملياتي فوق در توليد لوله هاي مسي بزرگ و كوچك متفاوت مي باشد. براي توليد لوله هاي بزرگ و خيلي بزرگ دو دسته پروسه جداگانه معرفي مي گردد. در توليد لوله هاي بزرگ بيلتهاي اوليه پس از حرارت ديدن در كوره توسط دستگاه اكستروژن،پرس شده و به شكل دلخواه در آمده سپس توسط دستگاه مستقيم كننده لوله ها صاف شده و يا برش زده مي شودو يا برش زده مي شود و يا اينكه توسط دستگاه كلاف پيچ كلاف مي شود و در مرحله آخر چربي زدائي و اسيدشوئي مي شود.

در اين روش توضيح داده بدليل اينكه قطر لوله حاصله هيچگاه نميتواند از قطر داخلي

بيلتها بيشتر باشد لذا در پروسه توليد لوله خيلي بزرگ لازم است با گذاردن يك دستگاه (ارهارد) در خط توليد، بيلتهاي مسي حرارت داده را ابتدا توسط دستگاه ارهارد فورج گرم شده و قطر داخلي بيلت را به مقدار دلخواه مي رسانيم سپس لوله حاصله را دوباره داخل كوره قرار داده مي شود تا قطر خارجي لوله نيز به مقدار مورد نظر تغيير داده شود. بقيه پروسه توليد مشابه توليد لوله هاي بزرگ مسي مي باشد.

توليد لوله هاي كوچك نيز با انجام عمل كشش روي لوله هاي بزرگ ميسر گرديده كه در اين فرآيند پس از آماده سازي بيلت اوليه، عسل نوكسازي براي قرار گرفتن لوله در دستگاه كشش و شروع عمليات صورت گرفته و بنا به ضرورت ممكن است قبل از يك دستگاه كشش از يك دستگاه پيلگر به منظور كاهش قطر لوله ها استفاده گردد.

در اين طرح از توليد لوله هاي مسي خيلي بزرگ صرف نظر شده لذا از دستگاه ارهارد استفاده نمي شود. ودر مرحله كشش نيز از دستگاه پيلگر صرف نظر شده است. كه اين دو دستگاه در توسعه آتي كارخانه بايد خريداري گردد تا لوله هاي با قطرهاي متنوعي تهيه گردد.

فرآیند تولید:

مواد اولیه

محصول

3

4

5

2

1

7

6

مواد اولیه

محصول

9

8

1

1- تمیز کاری                                  6-نوک سازی

2- آماده سازی                               7- کشش سرد

3- کوره                                            8- کلاف پیچی

4 – اکستروژن                                    9- بسته بندی

5- اسید شوئی                                    10- برش

1-سرمایه گذاری ثابت طرح:

1-1- زمین محل اجرای طرح:

| متراژ زمین | قیمت واحد(ریال) | قیمت کل (میلیون ریال ) |
| --- | --- | --- |
| 3400 | 500000 | 1700 |

1-2-محوطه سازی:

| ردیف | شرح | مساحت زیربنا (مترمربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاکبرداری و تسطیح | 3400 | 50000 | 170 |
| 2 | حصارکشی | 680 | 800000 | 544 |
| 3 | فضای سبز،خیابان کشی | 1360 | 150000 | 204 |
| جمع |  |  |  | 918 |

1-3-ساختمانها:

| ردیف | شرح | مساحت زیربنا (مترمربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 250 | 1800000 | 450 |
| 2 | انبارها | 440 | 1500000 | 660 |
| 3 | ساختمان اداری و سرویس ها | 100 | 3000000 | 300 |
| 4 | نمازخانه | 30 | 2500000 | 75 |
| 5 | آزمایشگاه | 50 | 3000000 | 150 |
| 6 | نگهبان و سرایدار | 50 | 2500000 | 125 |
| جمع |  |  |  | 1760 |

4-1:تاسیسات و تجهیزات:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | برق رسانی (حق انشعاب نصب تابلو ها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه ) | 150 |
| 2 | آبرسانی (حق انشعاب و لوله گذاریو000) | 80 |
| 3 | گاز رسانی(حق انشعاب و لوله گذاری و...) | 20 |
| 4 | امتیاز خط تلفن | 5 |
| 5 | ایمنی و اطفا حریق | 50 |
| 6 | وسایل سرمایش و گرمایش | 30 |
| 7 | مخازن ذخیره سوخت و آب | 100 |
| 8 | سیستم بخار:برآورد تعداد و ظرفیتهای دیگهای بخار | 30 |
| جمع |  | 465 |

5-1- ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

| ردیف | نام ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی | تعداد | هزینه واحد (میلیون ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خط تولید لوله های خرطومی-با ظرفیت 30 کیلو گرم در ساعت از قطر 9 تا 32 میلیمتر | 1 | 100 | 100 |
| 2 | دستگاه تزریق 100 گرمی-با ظرفیت 100 گرم در دقیقه فشار 50 تن | 1 | 60 | 60 |
| 3 | انواع قالب لوله و اتصالات-از سایز 9 تا 32 میلیمتر | 1 | 30 | 30 |
| جمع |  |  |  | 290 |

6-1-وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:

| ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وانت نیسان | 1 | 123 | 123 |
| جمع |  |  |  | 123 |

7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداری(میز-صندلی-فایل-گوشی-تلفن و...) | 56 |
| 2 | لوازم آشپزخانه | 28 |
| 3 | ابزار الات کارگاهی(در صورت نیاز) | 28 |
| جمع |  | 112 |

8-1-هزینه های قبل از بهره برداری:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهیه طرح و نقشه های مربوطه | 48 |
| 2 | اخذ مجوز و سایر مجوزها | 40 |
| 3 | حقوق ودستمزد نگهبان دردوره سازندگی | 118 |
| 4 | راه اندازی آزمایشی(معادل ده روز مواد اولیه – سوخت و انرژی و دستمزد) | 151 |
| جمع |  | 428 |

جدول هزینه های ثابت طرح:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمین | 1700 |
| 2 | محوطه سازی و ساختمان | 2678 |
| 3 | تاسیسات و تجهیزات | 465 |
| 4 | وسایل نقلیه | 123 |
| 5 | ماشین الات و تجهیزات | 100 |
| 6 | تجهیزات اداری و کارگاهی | 112 |
| 7 | متفرقه و پیش بینی نشده | 61 |
| 8 | هزینه های قبل از بهره برداری | 428 |
| جمع |  | 5202 |

2-هزینه های جاری طرح:

2-1-مواد اولیه و بسته بندی:

| ردیف | مواد اولیه و بسته بندی | مقدار | واحد | هزینه واحد |  |  | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ریالی | ارزی |  |  |
| 1 | پودر پی وی سی-پی وی سی از نوع تراکمی و تعلیقی65-70 | 318 | تن | 5000000 |  |  | 1590 |
| 2 | مواد پایدار کننده_برای ایجاد خواص مطلوب الکتریکی جذب اندک آب ،قدرت زیاد پایداری | 9.7 | تن | 15000000 |  |  | 146 |
| جمع |  |  |  |  |  | 1736 |  |

2-2-حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

| ردیف | شرح | تعداد | حقوق ماهیانه (ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر عامل | 1 | 6500000 | 78 |
| 2 | مدیر فروش | 1 | 4500000 | 54 |
| 3 | راننده و تدارکات | 1 | 3000000 | 36 |
| 4 | سرایدار و نگهبان | 1 | 3000000 | 36 |
| 5 | حسابدار و امور اداری | 1 | 3500000 | 42 |
| 6 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 3000000 | 36 |
| جمع حقوق |  | 6 |  | 282 |
| مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما(معادل 70%جمع حقوق) |  |  |  | 198 |
| جمع کل |  |  |  | 480 |

2-2-حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

| ردیف | شرح | تعداد | حقوق ماهیانه (ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر کارخانه | 1 | 5500000 | 66 |
| 2 | کارشناس | 1 | 4500000 | 54 |
| 3 | تکنسین | 3 | 3800000 | 137 |
| 4 | کارگر ماهر | 12 | 3200000 | 461 |
| 5 | کارگر ساده | 4 | 2800000 | 134 |
| جمع حقوق |  |  |  | 852 |
| مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما(معادل 70%جمع حقوق) |  |  |  | 596 |
| جمع کل |  |  |  | 1448 |

4-2-هزینه سوخت و انرژی:

| ردیف | شرح | واحد | مصرف سالیانه | هزینه واحد(ریال) | هزینه کل(میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق مصرفی | کیلو وات ساعت | 242112 | 1600 | 387 |
| 2 | آب مصرفی | متر مکعب | 2496 | 700 | 2 |
| 3 | گازوئیل | لیتر | 85000 | 165 | 14 |
| 4 | بنزین | لیتر | 7500 | 2000 | 15 |
| جمع کل |  |  |  |  | 418 |

5-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری:

| ردیف | شرح | ارزش دارائی (میلیون ریال) | استهلاک |  | تعمیر و نگهداری |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |
| 1 | ساختمان | 1760 | 10 | 176 | 2 | 35 |
| 2 | تاسیسات | 465 | 12 | 56 | 5 | 3 |
| 3 | وسایل نقلیه | 123 | 20 | 25 | 10 | 13 |
| 4 | ماشین الات و تجهیزات | 100 | 10 | 10 | 5 | 68 |
| 5 | تجهزات اداری | 112 | 20 | 23 | 10 | 12 |
| جمع |  |  |  | 290 |  | 68 |

جدول هزینه جاری طرح:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه وبسته بندی | 1736 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 1928 |
| 3 | سوخت وانرژی | 418 |
| 4 | تعمیر و نگهداری | 68 |
| 5 | استهلاک | 290 |
| 6 | هزینه اداری و فروش(1% فروش) | 25 |
| 7 | پیش بینی نشده | 61 |
| جمع |  | 4526 |

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

| ردیف | شرح | هزینه (میلیون ریال) | هزینه ثابت |  | هزینه متغیر |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |
| 1 | مواد اولیه و بسته بندی | 1736 | 0 | 0 | 100 | 1736 |
| 2 | حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی | 1448 | 70 | 1013 | 30 | 434 |
| 3 | سوخت و انرژی | 418 | 20 | 84 | 80 | 334 |
| 4 | تعمیر و نگهداری | 68 | 20 | 14 | 80 | 54 |
| 5 | بیمه کارخانه(دو در هزارسرمایه ثابت) | 20 | 100 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | پیش بینی نشده | 61 | 35 | 21 | 65 | 40 |
| 7 | استهلاک | 290 | 100 | 290 | 0 | 0 |
| جمع |  |  |  | 1442 |  | 2598 |

سرمایه در گردش:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه (2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) | 289 |
| 2 | تنخواه گردان(20 روز هزینه تولیدبجز هزینه مواد و بسته بندی) | 2790 |
| جمع |  | 3079 |

جدول سرما یگذاری:

| ردیف | هزینه ثابت طرح | جمع (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمایه گذاری ثابت | 4774 |
| 2 | هزینه های قبل از بهره برداری | 428 |
| 3 | سرمایه در گردش | 3079 |
| جمع |  | 8281 |

3- ظرفیت تولید: 309 تن

4- قیمت فروش واحد: 23899676  ریال

5- فروش کل: 7385 میلیون ریال

6- قیمت تمام شده هر واحد تولید: 14647249 ریال

7- محاسبه نقطه سر به سر: 30 %

درصد نقطه سر به سر =100*{(هزینه متغییر تولید – فروش)/هزینه ثابت تولید}

8- میزان فروش در نقطه سر به سر: 2215 میلیون ریال

فروش در نقطه سر به سر = {(فروش کل ÷ هزینه متغییر)-1} ÷ هزینه ثابت تولید

9- سود ناویژه: 3345  میلیون ریال     =هزینه تولید-فروش کل

10- محاسبه سود ویژه:

سود نا ویژه:

کسر می شود هزینه های عملیاتی:

حقوق و دست مزد پرسنل اداری:480

هزینه اداری و فروش:25

هزینه ها عملیاتی:

سود عملیاتی:

کسر می شود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله):214

سود تسهیلات:621

سود ویژه قبل از کسر مالیات:2005 میلیون ریال

11- نرخ برگشت سرمایه:     42% = سرمایه گذاری ثابت ÷ سود ویژه

12- دوره برگشت سرمایه:  2.5 سال