# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## توليد و مونتاژ كامپيوتر با ظرفيت 250 دستگاه در سال ### تيـرماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : مونتاژ كامپيوتر به ظرفيت 250 دستگاه در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 69/361 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 69/41 ميليون ريال سهم تسهيلات: 320ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

مـقـدمـه :

افزايش روزافزون كاربرد رايانه در عصر حاضر ، منجر به ورود آن به حريم زندگي روزمرة افراد شده است .چنانكه امروزه بكارگيري كامپيوتر در زندگي عادي تنها معطوف به زماني نيست كه صرف كار با يك دستگاه رايانه شخصي مي‌شود بلكه با استفاده از هر يك از وسايل الكترونيكي منزل يا محل كار يا حتي رانندگي با خودرو ، مشغول بكارگرفتن يك يا چند پردازنده هستيم.

اين مطلب توجيه كننده تقاضاي رو به افزايش افراد براي خريد رايانه هاي شخصي است  از سوي ديگر افراد جوياي كار در حال حاضر بطور فزاينده اي مواجه با فرصتهاي شغلي‌اي هستند كه مستلزم تسلط و يا حداقل آشنايي با كاربرد كامپيوتر است. اهميت اين مطلب با در نظر داشتن تركيب سني جوان جمعيت كشور و نياز اين افراد براي فراگيري نحوة كار با رايانه بمنظور جذب در بازار كار مشخص مي‌شود. با توجه به كليه اين موارد ملاحظه مي‌شود واحدهاي مونتاژ رايانه كه بتوانند نياز شهروندان به در اختيار داشتن رايانه را به خوبي  برآورده سازند مورد توجه افراد جامعه بوده و علاوه بر آن خواهند توانست سود قابل توجهي را عايد صاحبان خود سازند.  ضمن اينكه با ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهها در رشته مهندسي كامپيوتر و علوم رايانه  ، بخصوص بانوان سهم بسزايي در رفع معضل بيكاري اين قشر ايفا مي‌نمايند.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 )مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداري به مساحت تقريبي 60 متر مربع مي‌باشد كه ارزش هر مترمربع آن چهار ميليون ريال وهزينه كل خريد محل 240 ميليون ريال برآورد مي‌شود.

الف – 2 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | - 2 | - 1 | سيستم اطفاي حريق خط تلفن | 1 2 |
| 3 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ابزار آلات و تجهيزات فني:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/4 1 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 1/0 2/0 2/0 4 | 5/4 1 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 1/0 1/0 2/0 4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 | رايانه مولتي متر ديجيتال انبردستmm 153 سيم چين mm 138 دم باريك mm 150 سري پيچ گوشتي الكترونيك هويه قلمي قلع كش منبع تغذيه ميزكار يو. پي. اس. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| 7/10 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 1 2 2 | ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه يخچال دستگاه فاكس | 1 2 3 4 |
| 7 | جــــــمـــــع |  |

الف – 5 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 3 2 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش | 1 2 |
| 5 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 240 7/10 3 7 5 | ساختمان محل اجراي طرح تجهيزات و ابزار آلات فني تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 7/265 | جــــمــــع |
| 3/13 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 279 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/137 | 550 | 250 | ##### MB-P4_Giga8IMHL | 1 |
| 47 | 470 | 100 | CPU 1.7 Intel Celeron | 2 |
| 87 | 580 | 150 | CPU 2 Intel Celeron | 3 |
| 5/112 | 450 | 250 | HDD 40 Maxtor | 4 |
| 15 | 60 | 250 | Teac½FDD3 | 5 |
| 5/62 | 250 | 250 | DD RAM 256/333 | 6 |
| 40 | 160 | 250 | CD-Rom 52x Teac | 7 |
| 15 | 60 | 250 | KeyBoard TurboMedia | 8 |
| 5/52 | 210 | 250 | Case Xcess 400W | 9 |
| 5 | 20 | 250 | Mouse Genius Net S.+ | 10 |
| 5/317 | 1270 | 250 | Monitor 710BH LG | 11 |
| 5/17 | 70 | 250 | FaxModem II chip RW | 12 |
| 75/0 | 3 | 250 | IDE Cable | 13 |
| 25/0 | - | - | انواع نرم افزار | 14 |
| 910 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/15 4/15 2/11 6/5 8/9 4/8 | 1/1 1/1 8/0 4/0 7/0 6/0 | 1 1 1 1 1 1 | مدير طرح كارشناس سخت‌افزار مامور خريدوخدمات پس از فروش حسابدار ( پاره وقت ) منشي آبدارچي | 1 2 3 4 5 6 |
| 9/11 | 23% سهم حـق بـيمه كارفرما |  |  |  |
| 7/77 | - | 6 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/4 12/0 43/0 7/0 | 2% 4% 4% 10% | 240 3 7/10 7 | ساختمان تاسيسات ابزار‌آلات تاسيسات اداري | 1 2 3 4 |
| 05/6 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 36/0 07/1 7/0 | 10% 12% 10% 10% | 240 3 7/10 7 | ساختمان تاسيسات ابزار‌آلات تاسيسات اداري | 1 2 3 4 |
| 13/26 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/2 5/1 1 | 250 - - | 10000 - - | كيلووات ساعت - - | برق تلفن شارژ ساختمان |
| 5 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 910 7/77 05/6 13/26 5 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 88/1024 | جــــمــــع |
| 22/51 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 1/1076 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 8/75 47/6 42/0 | مواد اوليه حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
| ### 69/82 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 279 69/82 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 69/361 | # جمـــــع كل |

ج – فروش:

| ارزش كل(ميليون ريال) | ميزان توليد | ارزش واحد (هزارريال) | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/712 460 30 | 150 100 200 | 4750 4600 150 | رايانه پنتيوم4 –2000 رايانه پنتيوم4 – 1700 تعمير رايانه هاي شخصي | 1 2 3 |
| ### 5/1202 | جــــــــمـــــــــع |  |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 25/1 05/24 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 3/25 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 5/1202 | درآمد ( فروش ) |
| 1/1076 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 4/126 | سود ناويژه |
| 05/24 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 35/102 | سود عملياتي |
| 25/1 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 1/101 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 78/1 سال ( تقريبا 21 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 910 | - | 0 | 100 | 910 | مواداوليه |
| 7/77 | 65 | 5/50 | 35 | 2/27 | حقوق و دستمزد |
| 5 | 20 | 1 | 80 | 4 | سوخت و انرژي |
| 05/6 | 20 | 21/1 | 80 | 84/4 | تعمير و نگهداري |
| 13/26 | 100 | 13/26 | - | 0 | استـهلاك |
| 05/24 | - | 0 | 100 | 05/24 | توزيع و فروش |
| 25/1 | 100 | 25/1 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 22/51 | 15 | 68/7 | 85 | 54/43 | پيش بيني نشده |
| 4/1101 | - | 77/87 | - | 63/1013 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل47/46% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 320 ميليون ريال دو ماه 16% 53/8 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 53/328 ميليون ريال 58ماه 16% 94/126 ميليون ريال 47/135 ميليون ريال 05/28 ميليون ريال 25/66 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/66 | 25/66 | 25/66 | 25/66 | 99/54 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 05/28 | 05/28 | 05/28 | 05/28 | 28/23 | كارمزد تسهيلات |
| 3/94 | 3/94 | 3/94 | 3/94 | 27/78 | جمــع |