# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## پرورش گل و گياهان زينتي با ظرفيت توليد 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني ### تيـرماه 1382

# خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش گل و گياهان زينتي ظرفيت : 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 53/635 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 53/65 ميليون ريال سهم تسهيلات: 570 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 25 ماه

مقدمـه :

توجه و علاقه انسان ها به گل و نقش گياهان در زندگي بشر موضوعي كاملا شناخته شده است. گل از دير باز به عنوان نمادي براي ابراز عشق و محبت و همچنين ابزاري براي اداي احترام شناخته شده است. چنانكه در اوايل قرن بيستم ، بقاياي دسته اي از گل هاي بريده در مقبره فرعون كشف شد كه متعلق به هزار سال پيش از ميلاد مسيح بود.

هر بخش از اندام هاي مختلف گياهان زيبايي خاص خود را داراست . به اين جهت استفاده از گل هاي بريده به موازات توجه به انواع گياهان آپارتماني داراي رونق فراوان است. همچنين به دليل افزايش روزافزون شهر نشيني و خصوصا آپارتمان نشيني و دوري هر چه بيشتر افراد از طبيعت ، ميل به نگهداري از گياهان در محيط آپارتمان افزايش بيش از پيشي يافته است.

علاوه بر تقاضاي بازار داخلي براي انواع گل ها و گياهان زينتي با در نظر داشتن حجم زياد تقاضا در عرصه بين‌المللي و موقعيت جغرافيايي و اقليمي مناسب ايران براي كشت انواع گياهان ، پرورش و صادرات انواع گل و گياهان زينتي مي‌تواند سهم كشور را در بازار تجارت اين محصولات ارتقا بخشيده و موجب عايد شدن درآمد ارزي مناسبي براي اقتصاد كشور گردد.

*          *          *

اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي افزايش توان توليــد ( و صادرات ) كشور  در بخش محصولات كشاورزي به شمار مي‌رود، مي‌تواند بســــترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا در علوم كشاورزي ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي‌توانند با پياده سازي اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 5/1 | 20000 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 12 9 | 10 20 - | 400مترمربع 600مترمربع - | محوطه سازي حصاركشي جدول كشي | 1 2 3 |
| 25 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/14 8 6 18 240 | 400 400 500 450 120 | 36 20 12 40 2000 | انبار موتورخانه سرويس بهداشتي اداري و نگهباني گلخانه شيشه اي | 1 2 3 4 5 |
| 4/286 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات و تجهيزات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 6/3 2/1 12 1 | 3 2/1 15/0 1 1 | 2 3سري 8 12 1سري | سمپاش پشتي موتوري وسايل باغباني فرغون هواكش وسايل ايمني | 1 2 3 4 5 |
| 8/23 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد(هزارريال) | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 10 20 8/4 40 | - - 20000 800 - | - - 1 6عدد - | حق انشعاب برق سه فاز كابل كشي ونصب تابلوي برق موتور پمپ آب و لوله كشي كوره هواي گرم و ضمايم تاسيسات حرارت مركزي | 1 2 3 4 5 |
| 8/114 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 78 | 1 | وانت نيـــسان | 1 |
| 78 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 3 1 1 2 | تلفـن ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 4 |
| 7 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 5/2 5/1 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش | 1 2 |
| 4 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 30 4/311 8/23 78 8/114 7 4 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 569 | جــــمــــع |
| 45/28 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 45/597 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/1 48/0 48/0 26/0 4/0 2 5/2 5/2 | 50 60 60 65/0 50 1/0 5/0 - | 300كيلوگرم 8كيلوگرم 8ليتر 400كيلوگرم 8تن 20000 5000 - | سموم ضدعفوني كننده سموم قارچ كش سموم حشره كش كود شيميايي كوددامي و خاك گلدان پلاستيكي جعبه و كيسه پلاستيكي بوته‌هاي مادري | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 12/10 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16 8/44 6/12 2/25 | 2/1 8/0 9/0 9/0 | 1 4 1 2 | مدير طرح كارگر دائم راننده نگهبان و موتورچي | 1 2 3 4 |
| 6/19 | #### 23% سهم حـق بـيمه كارفـرما |  |  |  |
| 119 | - | 8 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/6 6/4 9/0 8/7 7/0 | 2% 4% 4% 10% 10% | 4/311 8/114 8/23 78 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 2/20 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/31 77/13 38/2 6/15 7/0 | 10% 12% 10% 20% 10% | 4/311 8/114 8/23 78 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 59/63 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 9/3 2/3 1 | 250 650 160 - | 20000 6000 20000 - | كيلووات ساعت ليتر ليتر - | برق بنزيـن گازوئيل تلفـن |
| 1/13 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 12/10 119 2/20 59/63 1/13 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 01/226 | جــــمــــع |
| 3/11 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 31/237 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 06/5 75/29 27/3 | مواد اوليه ( براي يك دوره – شش ماهه ) حقوق و دستمزد ( سه ماهه ) سوخت و انرژي ( سه ماهه ) |
| ### 08/38 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 45/597 08/38 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 53/635 | # جمـــــع كل |

ج – فروش:

| ارزش كل(ميليون ريال) | ميزان توليد | ارزش واحد (ريال) | شرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 40 | 900 هزار 20 هزار | 450 2000 | گل بريده (رز، ميخك، شب‌بو) گياهان زينتي گلداني | 1 |
| ### 445 |  | جــــــــمـــــــــع |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 1 9/8 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 9/9 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 445 | درآمد ( فروش ) |
| 31/237 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 69/207 | سود ناويژه |
| 9/8 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 79/198 | سود عملياتي |
| 1 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 79/197 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 05/2 سال ( تقريبا 25 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 12/10 | - | 0 | 100 | 12/10 | مواداوليه |
| 119 | 65 | 35/77 | 35 | 65/41 | حقوق و دستمزد |
| 1/13 | 20 | 62/2 | 80 | 48/10 | سوخت و انرژي |
| 2/20 | 20 | 04/4 | 80 | 16/16 | تعمير و نگهداري |
| 59/63 | 100 | 59/63 | - | 0 | استـهلاك |
| 9/8 | - | 0 | 100 | 9/8 | توزيع و فروش |
| 1 | 100 | 1 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 3/11 | 15 | 7/1 | 85 | 6/9 | پيش بيني نشده |
| 21/247 | - | 3/150 | - | 91/96 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل17/43%مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 570 ميليون ريال شش ماه 13% 05/37 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 05/607ميليون ريال 54 ماه 13% 56/177 ميليون ريال 61/214 ميليون ريال 69/47 ميليون ريال 67/126 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67/126 | 67/126 | 67/126 | 67/126 | 33/63 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 69/47 | 69/47 | 69/47 | 69/47 | 84/23 | كارمزد تسهيلات |
| 36/174 | 36/174 | 36/174 | 36/174 | 17/87 | جمــع |