خلاصه طرح تولید گیلیسیرین دارویی

| نام محصول | گیلیسیرین دارویی |
| --- | --- |
| ظرفیت | 1500 تن |
| مرجع صادر کننده مجوز | وزارت تعاون |
| تعداد کارکنان | 32 نفر |
| تعداد شیفت و روز کاری | 1 شیفت |
| مساحت زمین | 4700 متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 1130 متر مربع |
| هزینه های ثابت طرح (میلیون ریال) |  |
| زمین | 2350 |
| ساختمان و محوطه سازی | 3479 |
| تاسیسات و تجهیزات | 465 |
| ماشین الات | 1095 |
| وسایط نقلیه | 123 |
| ملزومات اداری | 112 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 428 |
| جمع | 8052 |
| هزینه های جاری طرح (سالیانه) (میلیون ریال) |  |
| مواد اولیه و بسته بندی | 381581 |
| حقوق و دستمزد | 2267 |
| سوخت و انرژی | 1353 |
| تعمیر و نگهداری | 127 |
| استهلاک | 435 |
| جمع | 385763 |
| سرمایه گذاری کل طرح(میلیون ریال) |  |
| سرمایه ثابت | 7781 |
| سرمایه در گردش | 63790 |
| جمع | 71571 |
| هزینه های ثابت و متغیر تولید(میلیون ریال) |  |
| هزینه های ثابت تولید | 2052 |
| هزینه های متغیر تولید | 383301 |
| جمع | 385353 |
| فاکتورهای مالی طرح |  |
| قیمت تمام شده محصول | 256391333 ریال(قیمت هر تن) |
| قیمت فروش محصول | 262830000ریال(قیمت هر تن) |
| نقطه سر به سر تولید(درصد) | 19% |
| سود ناخالص | 8893 میلیون ریال |
| نرخ بازده داخلی طرح | 36% |
| دوره بازگشت سرمایه | 3 سال |

ويژگي هاي فرآيند،نكات فني و شرايط عملياتي:

در كارخانجات تهيه صابون، چربيها با محلول سود و نمك جوشانده مي شود كه چربيها ضمن واكنش با سود تشكيل صابون گليسيرين (گليسرول) مي دهد.

حضور نمك سبب تشكيل و جدايي دو لايه از يكديگر مي شود كه لايه بالايي صابون و لايه پاييني به آب قليايي (spentlye) موسوم مي باشد كه حاوي آب ، نمك ، قلياي مازاد و گليسيرين

مي باشد كه بسته به كيفيت چربي به كار رفته مقدار گليسيرين اين پساب (بعنوان مواد اوليه توليد  گليسيرين) 15-8 درصد خواهد بود. ابتدا مرحله آماده سازي انجام خواهد شد كه با استفاده از مواد شيميايي خاص (منعقد كننده ، ترسيب دهنده، خنثي كننده) از جمله آلوم، كلريد فريك، سولفات فريك، اسيد كلريدريك، سودسوزآور، خاك تونسيل مي باشد، تمام ناخالصيهاي آلي از طريق ترسيب و سپس فيلتراسيون جدا و غلظتي بالاتر از گليسيرين بدست خواهد آمد.

مرحله بعد انجام عمليات تغليظ در تبخيركننده ها (در خلا و حرارت تامين شده از طريق بخار كم فشار) خواهد بود كه تبخير كننده ها مجهز به مخازن فلزي به نام نمكدان هستند كه نمك موجود در گليسيرين در آمدن جمع آوري خواهد شد. گليسيرين حاصل از تبخيركننده، 80 درصد غلظت داشته (70 درصد آب، 30 درصد باقيمانده هاي آب، بيش از 10 درصد خاكستر)كه وارد مرحله تقطير(در خلا و دماي 160 درجه سانتي گراد) خواهد شد و در مراحل مياني نيز از واحد رنگ بري و بوزدايي كه عمدتاً با افزايش زغال فعال وخاك دياتوميت (يا خاك تونسيل) و فيلتراسيون توام است عبور خواهد نمود. محصول نهايي تمام اين مراحل، گليسيرين دارويي با خلوص بالاتر از 6/99 درصد خواهد بود.

فرآیند تولید:

پساب صابون

واحدهای صابون سازی

3

4

5

2

1

17

16

15

6

7

8

9

14

13

12

11

10

1.)آماده سازی (1)                            7.)نگهداری گلیسرول خام        13.)ذخیره محصول ذخیره شده

2.)پرس (1)                                     8.)تقطیر در خلا                    14.)بسته بندی

3.)آماده سازی (2)                             9.)مخزن مقطر                     15.)مخزن آب نمک غلیظ

4.)فیلتر پرس                                   10.)ستون بو زدایی                16.)سانتریفوژ

5.)مخازن ذخیره                               11.)مخزن رنگبری                 17.)نمک نسبتاً خالص

6.)تبخیر چند مرحله ای (خلا)              12.)فیلتر پرس(3)

1-سرمایگذاری ثابت طرح:

1-1- زمین محل اجرای طرح:

| متراژ زمین | قیمت واحد(ریال) | قیمت کل (میلیون ریال ) |
| --- | --- | --- |
| 4700 | 500000 | 2350 |

1-2-محوطه سازی:

| ردیف | شرح | مساحت زیربنا (مترمربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاکبرداری و تسطیح | 4700 | 50000 | 235 |
| 2 | حصارکشی | 940 | 800000 | 752 |
| 3 | فضای سبز،خیابان کشی | 1880 | 150000 | 282 |
| جمع |  |  |  | 1269 |

1-3-ساختمانها:

| ردیف | شرح | مساحت زیربنا (مترمربع) | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 700 | 1800000 | 1260 |
| 2 | انبارها | 200 | 1500000 | 300 |
| 3 | ساختمان اداری و سرویس ها | 100 | 3000000 | 300 |
| 4 | نمازخانه | 30 | 2500000 | 75 |
| 5 | آزمایشگاه | 50 | 3000000 | 150 |
| 6 | نگهبان و سرایدار | 50 | 2500000 | 125 |
| جمع |  |  |  | 2210 |

4-1:تاسیسات و تجهیزات:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | برق رسانی (حق انشعاب نصب تابلو ها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه ) | 150 |
| 2 | آبرسانی (حق انشعاب و لوله گذاریو000) | 80 |
| 3 | گاز رسانی(حق انشعاب و لوله گذاری و...) | 20 |
| 4 | امتیاز خط تلفن | 5 |
| 5 | ایمنی و اطفا حریق | 50 |
| 6 | وسایل سرمایش و گرمایش | 30 |
| 7 | مخازن ذخیره سوخت و آب | 100 |
| 8 | سیستم بخار:برآورد تعداد و ظرفیتهای دیگهای بخار | 30 |
| جمع |  | 465 |

5-1- ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

| ردیف | نام ماشین الات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی | تعداد | هزینه واحد (میلیون ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مخزن نگهداری پساب-150 متر مکعب،کربن استیل | 2 | 60 | 120 |
| 2 | مخزن توزین پساب-50 متر مکعب ،کربن استیل | 1 | 35 | 35 |
| 3 | مخزن آماده سازی اول-100 متر مکعب،فولاد ضد زنگ،همراه با همزن و کویل حرارتی | 1 | 45 | 45 |
| 4 | فیلتر پرس-از جنس فولاد ضد زنگ | 1 | 10 | 10 |
| 5 | مخزن آماده سازی دوم-100 متر مکعب،کربن استیل با همزن | 1 | 45 | 45 |
| 6 | فیلتر پرس دوم-از جنس کربن استیل | 1 | 30 | 30 |
| 7 | مخزن جمع آوری-جهت خوراک تبخیر کننده،130 متر مکعب کربن استیل | 2 | 50 | 100 |
| 8 | تبخیر کننده مرحله ای-با کویل و نمکدان،10 متر مکعبی چدن ریختگی | 3 | 45 | 135 |
| 9 | دستگاه سانتریفوژ نمک-متر مکعبی پیوسته | 1 | 75 | 75 |
| 10 | مخزن توزین و نگهداری خوراک-15 متر مکعبی از فولاد ضد زنگ | 1 | 100 | 100 |
| 11 | مخزن تنظیم قلیائیت با سود | 1 | 15 | 15 |
| 12 | ستون گازدار-همراه با کویل حرارتی،8 متر مکعبی ،فولاد ضد زنگ | 1 | 65 | 65 |
| 13 | دستکاه تقطیر در خلا-همراه با گرمکن،فولاد ضد زنگ | 1 | 25 | 25 |
| 14 | مخزن ذخیره-جهت محصول مقطر و افزایش ذغال رنگبر ،5 متر مکعبی فولاد زد زنگ | 2 | 30 | 30 |
| 15 | فیلتر پرس-(3) واحد رنگبری-30 متر مکعبی،فولاد ضد زنگ | 1 | 45 | 45 |
| 16 | اژکتور به انضمام کندانسور-بارومتریک از نوع جت بخار و مجهز به هات ول | 2 | 20 | 40 |
| 17 | سیستم بسته بندی-در بشکه های 250 کیلو گرمی | 1 | 45 | 45 |
| 18 | پمپهای انتقال درون واحد-فولاد ضد زنگ | 16 | 5 | 80 |
| 19 | پمپ های انتقال درون واحد- از جنس فولاد | 6 | 5 | 30 |
| 20 | تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-در حد لزوم | 1 | 25 | 25 |
| جمع |  |  |  | 1095 |

6-1-وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:

| ردیف | شرح | تعداد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وانت نیسان | 1 | 123 | 123 |
| جمع |  |  |  | 123 |

7-1- تجهیزات اداری و کارگاهی:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداری(میز-صندلی-فایل-گوشی-تلفن و...) | 56 |
| 2 | لوازم آشپزخانه | 28 |
| 3 | ابزار الات کارگاهی(در صورت نیاز) | 28 |
| جمع |  | 112 |

8-1-هزینه های قبل از بهره برداری:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهیه طرح و نقشه های مربوطه | 48 |
| 2 | اخذ مجوز و سایر مجوزها | 40 |
| 3 | حقوق ودستمزد نگهبان دردوره سازندگی | 118 |
| 4 | راه اندازی آزمایشی(معادل ده روز مواد اولیه – سوخت و انرژی و دستمزد) | 151 |
| جمع |  | 428 |

جدول هزینه های ثابت طرح:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمین | 2350 |
| 2 | محوطه سازی و ساختمان | 3479 |
| 3 | تاسیسات و تجهیزات | 465 |
| 4 | وسایل نقلیه | 123 |
| 5 | ماشین الات و تجهیزات | 1095 |
| 6 | تجهیزات اداری و کارگاهی | 112 |
| 7 | متفرقه و پیش بینی نشده | 157 |
| 8 | هزینه های قبل از بهره برداری | 428 |
| جمع |  | 8209 |

2-هزینه های جاری طرح:

2-1-مواد اولیه و بسته بندی:

| ردیف | مواد اولیه و بسته بندی | مقدار | واحد | هزینه واحد |  |  | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ریالی | ارزی |  |  |
| 1 | پساب واحد صابون سازی-با 15-10 درصد غلظت گیلیسیرین | 30000 | تن | 12100000 |  |  | 363000 |
| 2 | سود سوز آور-جامد تنظیم کننده قلیائیت و ترسیب دهنده | 450 | تن | 1000000 |  |  | 450 |
| 3 | کلرید فریک-منعقد کننده و ته نشین کننده مواد معلق | 250 | تن | 18500000 |  |  | 4625 |
| 4 | اسید کلرید ریک-برای تبدیل مواد صابونی به اسید چرب | 500 | تن | 22000000 |  |  | 11000 |
| 5 | سولفات آلومینیم-منعقد کننده | 50 | تن | 2800000 |  |  | 1400 |
| 6 | خاک تونسیل-تصفیه کننده | 125 | تن | 5400000 |  |  | 675 |
| 7 | ذغال فعال-کارکول | 7.50 | تن | 13500000 |  |  | 101 |
| 8 | بشکه های ویژه بسته بندی محصول-250 لیتری | 6000 | عدد | 55000 |  |  | 330 |
| جمع |  |  |  |  |  | 381581 |  |

2-2-حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

| ردیف | شرح | تعداد | حقوق ماهیانه (ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر عامل | 1 | 6500000 | 78 |
| 2 | مدیر فروش | 1 | 4500000 | 54 |
| 3 | راننده و تدارکات | 1 | 3000000 | 36 |
| 4 | سرایدار و نگهبان | 1 | 3000000 | 36 |
| 5 | حسابدار و امور اداری | 1 | 3500000 | 42 |
| 6 | تکنسین آزمایشگاه | 1 | 3000000 | 36 |
| جمع حقوق |  | 6 |  | 282 |
| مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما(معادل 70%جمع حقوق) |  |  |  | 198 |
| جمع کل |  |  |  | 480 |

2-2-حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

| ردیف | شرح | تعداد | حقوق ماهیانه (ریال) | حقوق سالیانه (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر کارخانه | 1 | 5500000 | 66 |
| 2 | کارشناس | 1 | 4500000 | 54 |
| 3 | تکنسین | 8 | 3800000 | 365 |
| 4 | کارگر ماهر | 6 | 3200000 | 230 |
| 5 | کارگر ساده | 10 | 2800000 | 336 |
| جمع حقوق |  |  |  | 1051 |
| مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما(معادل 70%جمع حقوق) |  |  |  | 736 |
| جمع کل |  |  |  | 1787 |

4-2-هزینه سوخت و انرژی:

| ردیف | شرح | واحد | مصرف سالیانه | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق مصرفی | کیلو وات ساعت | 826176 | 1600 | 1222 |
| 2 | آب مصرفی | متر مکعب | 3120 | 700 | 2 |
| 3 | گازوئیل | لیتر | 85000 | 165 | 14 |
| 4 | بنزین | لیتر | 7500 | 2000 | 15 |
| جمع کل |  |  |  |  | 1353 |

5-2-استهلاک و تعمیر و نگهداری:

| ردیف | شرح | ارزش دارائی (میلیون ریال) | استهلاک |  | تعمیر و نگهداری |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |
| 1 | ساختمان | 2210 | 10 | 221 | 2 | 44 |
| 2 | تاسیسات | 465 | 12 | 56 | 5 | 3 |
| 3 | وسایل نقلیه | 123 | 20 | 25 | 10 | 13 |
| 4 | ماشین الات و تجهیزات | 1095 | 10 | 110 | 5 | 55 |
| 5 | تجهزات اداری | 112 | 20 | 23 | 10 | 12 |
| جمع |  |  |  | 435 |  | 127 |

جدول هزینه جاری طرح:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه وبسته بندی | 381581 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 2267 |
| 3 | سوخت وانرژی | 1353 |
| 4 | تعمیر و نگهداری | 127 |
| 5 | استهلاک | 435 |
| 6 | هزینه اداری و فروش(1% فروش) | 20 |
| 7 | پیش بینی نشده | 157 |
| جمع |  | 384587 |

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

| ردیف | شرح | هزینه (میلیون ریال) | هزینه ثابت |  | هزینه متغیر |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |
| 1 | مواد اولیه و بسته بندی | 381581 | 0 | 0 | 100 | 381581 |
| 2 | حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی | 1787 | 70 | 1251 | 30 | 536 |
| 3 | سوخت و انرژی | 1353 | 20 | 271 | 80 | 1082 |
| 4 | تعمیر و نگهداری | 127 | 20 | 25 | 80 | 102 |
| 5 | بیمه کارخانه(دو در هزارسرمایه ثابت) | 15 | 100 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | پیش بینی نشده | 157 | 35 | 55 | 65 | 102 |
| 7 | استهلاک | 435 | 100 | 435 | 0 | 0 |
| جمع |  |  |  | 2052 |  | 383301 |

سرمایه در گردش:

| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه (2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) | 63597 |
| 2 | تنخواه گردان(20 روز هزینه تولیدبجز هزینه مواد و بسته بندی) | 193 |
| جمع |  | 63790 |

جدول سرما یگذاری:

| ردیف | هزینه ثابت طرح | جمع (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمایه گذاری ثابت | 7781 |
| 2 | هزینه های قبل از بهره برداری | 428 |
| 3 | سرمایه در گردش | 63790 |
| جمع |  | 71699 |

3- ظرفیت تولید:1500 تن

4- قیمت فروش واحد:262830000 ریال

5- فروش کل:394245 میلیون ریال

6- قیمت تمام شده هر واحد تولید:256391333

7- محاسبه نقطه سر به سر: 19%

درصد نقطه سر به سر =100*{(هزینه متغییر تولید – فروش)/هزینه ثابت تولید}

8- میزان فروش در نقطه سر به سر:74906  میلیون ریال

فروش در نقطه سر به سر = {(فروش کل ÷ هزینه متغییر)-1} ÷ هزینه ثابت تولید

9- سود ناویژه: 8892  میلیون ریال        =هزینه تولید-فروش کل

10- محاسبه سود ویژه:

سود نا ویژه:

کسر می شود هزینه های عملیاتی:

حقوق و دست مزد پرسنل اداری:480

هزینه اداری و فروش:20

هزینه ها عملیاتی:

سود عملیاتی:

کسر می شود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله):214

سود تسهیلات:5377

سود ویژه قبل از کسر مالیات

11- نرخ برگشت سرمایه:      36%= سرمایه گذاری ثابت ÷ سود ویژه

12- دوره برگشت سرمایه: 3 سال